Starostwo Powiatowe

Ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
 NA LATA 2007-2008

Zawiercie, listopad 2009

| TYTUŁ: | SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA LATA 2007-2008 |
| --- | --- |
| Zamawiający: | Starostwo Powiatowe Ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie |
| Nadzór realizacyjny ze strony Starostwa Powiatowego | mgr inż. Bożena Kotas |
| Wykonawca: | IGO Sp. z o. o. ul. Barbary 21 a 40 - 053 Katowice |
| Przewodniczący zespołu autorskiego: | mgr inż. Bożena Kuzio - Wasilewska |
| Zespół autorski Sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami: | mgr Katarzyna Maruszczak mgr inż. Marta Majka inż. Andrzej Jarek |
| Sfinansowane ze środków: | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |

Zawiercie, listopad 2009

1. Wprowadzenie	4

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz zmian w gospodarce odpadami	5

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych	5

2.2. Stan formalno-prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych	31

2.3. Realizacja planu zamykania instalacji – poza składowiskami odpadów – niespełniających wymagań ochrony środowiska	38

2.4. Stan formalno-prawny i techniczny składowisk odpadów	38

2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska	44

3. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena	45

4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	68

5. Ocena realizacji celów	69

6. Podsumowanie	72

Spis tabel:

Tabela 1 Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w latach 2007–2008	6

Tabela 2  Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne w sektorze gospodarczym w latach 2007-2008	9

Tabela 3  Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym w latach 2007-2008	10

Tabela 4  Ilości i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych w powiecie zawierciańskim w latach 2007-2008	12

Tabela 5  Ilość usuniętych materiałów zawierających azbest na terenie powiatu zawierciańskiego	15

Tabela 6  Rodzaje i ilości odpadów zebranych selektywnie z terenu powiatu	19

Tabela 7  Ilości i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych	20

Tabela 8  Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie powiatu	29

Tabela 9  Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.	33

Tabela 10  Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.	34

Tabela 11  Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.	36

Tabela 12  Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne – stan na dzień kończący rok sprawozdawczy.	40

Tabela 13  Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne – stan na dzień kończący rok sprawozdawczy.	41

Tabela 14  Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.	44

Tabela 15  Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.	44

Tabela 16      Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” dla powiatu zawierciańskiego według stanu na dzień kończący I okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2008 r.	46

Tabela 17  Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym	68

Tabela 18  Zmiany stanu środowiskowego w oparciu o proponowane wskaźniki monitoringu aktualizacji PGO	70

Spis rysunków:

Rysunek 1  Ilość niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu powiatu zawierciańskiego w latach 2007 – 2008 [Mg/rok]	8

Rysunek 2  Ilość odpadów zebranych selektywnie na terenie powiatu zawierciańskiego	20

Spis załączników:

Załącznik 1 Karta czynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Zawierciu

# 1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu zawierciańskiego za lata 2007-2008 jest dokumentem sporządzanym, co dwa lata. Obowiązek opracowania sprawozdania wynika z art. 14, ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Zgodnie z art. 14, ust. 13, pkt. 2 w/w ustawy zarząd powiatu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami radzie powiatu i zarządowi województwa do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004 -2011 został przyjęty Uchwałą nr XIV/120/03 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku, natomiast aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2008-2011, przyjęta została przez Radę Powiatu w dniu 26 lutego 2009 roku (Uchwała nr XXX /282/09).

Niniejsze opracowanie jest drugim sprawozdaniem i obejmuje okres sprawozdawczy: 2007 i 2008 r. Celem opracowania jest ocena wykonania zadań postawionych w powiatowym planie gospodarki odpadami w drugim okresie sprawozdawczym tj. w latach 2007-2008. Ponadto przedmiotowe sprawozdanie zostało wykonane zgodnie z „Wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” Ministerstwa Środowiska z czerwca 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno zostać sporządzone w następującym układzie:

- Wprowadzenie

- Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami;

  - Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych;

  - Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych;

  - Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagań ochrony środowiska;

  - Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów;

  - Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska;

- Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena;

- Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć;

- Ocena realizacji celów;

- Podsumowanie.

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przez firmę IGO Sp. z o.o. – Instytut Gospodarowania Odpadami w Katowicach, w oparciu:

- Informacje dostarczone przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zawierciu - m. in. wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz od pracowników Starostwa,

- sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami,

- wojewódzką bazę danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- roczniki statystyczne,

- roczne sprawozdania z działalności wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej,

- raporty o stanie środowiska województwa śląskiego wydawane przez organ inspekcji ochrony środowiska,

- ankiety do gmin oraz zakładów powiatu zawierciańskiego.

# 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz zmian w gospodarce odpadami

## 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

Odpady komunalne

Powstawanie odpadów komunalnych jest ściśle związane z działalnością bytową człowieka. Źródłami powstawania odpadów są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (handel, usługi, szkolnictwo). Typowymi rodzajami odpadów, jakie powstają są odpady organiczne, odpady mineralne, papier i tektura, tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, szkło i metale. Skład odpadów jest zróżnicowany w zależności od typu zabudowy mieszkaniowej.

Ponadto w skład odpadów komunalnych wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, odpady niebezpieczne takie jak: baterie i akumulatory, świetlówki, detergenty, odczynniki fotograficzne, leki, oleje, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno zawierające substancje niebezpieczne itp., a także odpady z remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych w podziale na poszczególne gminy powiatu zawierciańskiego przedstawiono w tab. 1 na podstawie danych zamieszczonych w ankietach kierowanych do gmin.

Tabela 1 Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych 
na terenie powiatu zawierciańskiego w latach 2007–2008

| Kod | Odpady zebrane | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |
|  | 2007 | 2008 |  | 2007 | 2008 |  | 2007 | 2008 |
| Gmina Włodowice |
| 20 03 01 | 929,0 | 725,0 |  |  |  | D5 | 929,0 | 725,0 |
| Suma | 929,0 | 725,0 |  |  |  | D5 | 929,0 | 725,0 |
| Gmina Pilica |
| 20 03 01 | 731,8 | 1 717,0 |  |  |  | D5 | 731,8 | 1 717,0 |
| Suma | 731,8 | 1 717,0 |  |  |  | D5 | 731,8 | 1 717,0 |
| Gmina Poręba |
| 20 03 01 | 2 643,2 | 2 593,8 |  |  |  | D5 | 2 643,2 | 2 593,8 |
| 20 03 07 | 17,3 | 39,15 |  |  |  | D5 | 17,3 | 39,15 |
| Suma | 2 660,5 | 2 632,95 |  |  |  | D5 | 2 660,5 | 2 632,95 |
| Gmina Kroczyce |
| 20 03 01 | 745,8 | 835,36 |  |  |  | D5 | 745,8 | 835,36 |
| Suma | 745,8 | 835,36 |  |  |  | D5 | 745,8 | 835,36 |
| Gmina Irządze |
| 20 03 01 | 123,0 | 214,56 |  |  |  | D5 | 123,0 | 214,56 |
| Suma | 123,0 | 214,56 |  |  |  | D5 | 123,0 | 214,56 |
| Gmina Szczekociny |
| 20 03 01 | 1 081,0 | 1 201,73 |  |  |  | D5 | 1 081,0 | 1 201,73 |
| Suma | 1 081,0 | 1 201,73 |  |  |  | D5 | 1 081,0 | 1 201,73 |
| Gmina Łazy |
| 20 02 01 | 15,0 | b.d. |  |  |  | - | - | - |
| 20 03 01 | 2 400,0 | 2 343,0 |  |  |  | D5 | 2 400,0 | 2 343,0 |
| 20 03 07 | 42,0 | 46,3 |  |  |  | - | - | - |
| Suma | 2 457,0 | 2 389,3 |  |  |  | D5 | 2 400,0 | 2 343,0 |
| Gmina Ogrodzieniec |
| 20 03 01 | 1 218,3 | 1 679,77 |  |  |  | D5 | 1 218,3 | 1 679,77 |
| 20 03 07 | b.d. | 11,0 |  |  |  | - | - | - |
| Suma | 1 218,3 | 1 690,77 |  |  |  | D5 | 1 218,3 | 1 679,77 |
| Gmina Zawiercie |
| 20 01 08 | 541,1 | 563,7 | R14 | 541,1 | 563,7 | - | - | - |
| 20 03 01 | 14 790,09 | 12 065,31 |  |  |  | D5 | 14 726,9 | 11 720,31 |
| 20 03 07 | 26,2 | b.d. |  |  |  | - | - | - |
| Suma | 15 357,39 | 12 629,01 | R14 | 541,1 | 563,7 | D5 | 14 726,9 | 11 720,31 |
| OGÓŁEM | 25 303,79 | 24 035,68 |  | 693,5 | 859,56 | D5 | 22 469,0 | 20 664,91 |

W okresie sprawozdawczym ilość zebranych odpadów komunalnych utrzymywała się na poziomie około 24-25 tys. Mg. W 2007 r. zebrano 25 303,79 Mg odpadów komunalnych, 
w tym 24 662,19 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Natomiast 
w 2008 r. zebrano 24 035,68 Mg odpadów komunalnych, w tym 23 375,53 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2008 r. można zaobserwować spadek zebranej masy odpadów komunalnych (rys. 1), który w stosunku do roku 2007 wynosi 4,2% oraz spadek zebranej masy odpadów niesegregowanych (rys. 1), który w stosunku do roku 2007 wynosi 5,2%.

Rysunek 1  Ilość niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu powiatu zawierciańskiego w latach 2007 – 2008 [Mg/rok]

Odpady ulegające biodegradacji

W latach 2007-2008 odpady ulegające biodegradacji w sposób selektywny zbierane były w dwóch gminach:

- Zawiercie (gmina miejska) – w 2007 r. zebrano 541,1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, a w 2008 r. 563,7 Mg. Na terenie miasta w zabudowie wielorodzinnej odpady ulegające biodegradacji zbierane były do brązowych pojemników oznaczonych napisem Bioodpady (rozmieszczonych jest 15 pojemników o pojemności 1 100l każdy). W zabudowie jednorodzinnej po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu 
i zapisaniu tego faktu w umowie możliwe jest kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Odpady ulegające biodegradacji zostały poddane procesowi odzysku R 14 w kompostowni pryzmowej funkcjonującej w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zawierciu.

- Łazy (gmina miejsko – wiejska) – w 2007 r. zebrano 15 Mg odpadów ulegających biodegradacji z ogrodów i parków. W gospodarstwach rolnych odpady kuchenne oraz pozostałości po obróbce warzyw były w większości wykorzystywane do skarmiania zwierząt. Mieszkańcy na terenach wiejskich i w zabudowie jednorodzinnej prowadzili przydomowe kompostowanie odpadów kuchennych oraz odpadów zielonych z terenów ogródków działkowych.

Odpady z sektora gospodarczego

Ilość powstających odpadów w sektorze gospodarczym powiatu zawierciańskiego przedstawiono w oparciu o informacje pozyskane z bazy danych Wojewódzki System Odpadowy (WSO) - województwo śląskie. Przedsiębiorcy, zgodnie z zapisami Ustawy 
o odpadach, przekazują informacje o wytworzonych odpadach do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni. Ilości wytworzonych w latach 2007 - 2008 odpadów w sektorze gospodarczym przedstawiono w tab. 2.

Tabela 2  Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne w sektorze gospodarczym w latach 2007-2008

| Kod | Grupy odpadów | Ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 448,32 | 904,897 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 42,6 | 25,69 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 124,0 | 124,0 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 8,1 | 4,838 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 0,5 | 0,2619 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 275 322,5 | 280 110,53 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali niezależnych | 154,0 | 99,68 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 38 744,4 | 53 003,6195 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 1 023,672 | 2 385,5537 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 2 884,63 | 10 972,3211 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 13 127,35 | 5 264,4605 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 1,8074 | 2,2590 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 562 007,4 | 494 856,366 |
| Ogółem |  | 893 889,3 | 845 368,9 |

Największe ilości odpadów na terenie powiatu zawierciańskiego powstały 
w następujących grupach:

- Grupa 10 - Odpady z procesów termicznych: w 2007 r. - 275 322,5 Mg, w 2008 r. - 
280 110,53 Mg,

- Grupa 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych: w 2007 r. - 38 744,4 Mg, w 2008 r. - 53 003,6195 Mg,

- Grupa 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, 
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych: w 2007 r. - 562 007,4 Mg, w 2008 r. - 494 856,366 Mg.

W okresie sprawozdawczym więcej odpadów przemysłowych wytworzono w 2007 r. (około 893 889 Mg). W 2008 r. obserwuje się spadek ilości wytworzonych odpadów przemysłowych o około 5,4 % w stosunku do 2007 r. Jednak spadek ten może być spowodowany brakiem informacji w bazie danych o wszystkich wytworzonych w 2008 r. odpadach, ale również spowolnieniem gospodarczym mającym wpływ na gospodarkę odpadami. Wśród przedstawionych powyżej ilości wytworzonych odpadów, odpady niebezpieczne stanowiły następujący udział procentowy:

- w 2007 r. – 0,26 %,

- w 2008 r. – 0,23 %.

Ich ilość w podziale na grupy przedstawiono w tab. 3.

Tabela 3  Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym 
w latach 2007-2008

| Kod | Grupy odpadów | Ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 0,0 | 0,001 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 1,2 | 0,579 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 0,149 | 3,583 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 1,5 | 0,0 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 1 581,68 | 1 458,51 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali niezależnych | 33,27 | 39,78 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 66,05 | 39,365 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z, wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 158,964 | 212,297 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 0,14 | 0,075 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 43,141 | 63,423 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 87,423 | 61,3769 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 52,182 | 89,077 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 39,4631 | 7,405 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 235,676 | 3,679 |
| Ogółem |  | 2 300,676 | 1 979,151 |

Z danych przedstawionych w tabeli powyżej wynika, że w 2008 r. ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w stosunku do 2007 r. spadła o 14 %. Jednak z powodu niekompletności danych w bazie WSO za 2008 r. nie można potwierdzić tendencji wytwarzania odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu. W latach 2007 - 2008 udział tych odpadów wśród wytworzonych odpadów niebezpiecznych obserwowany był w grupie:

- Grupa 10 - Odpady z procesów termicznych: w 2007 r. - 1 581,68 Mg, w 2008 r. - 
1 458,51 Mg,

- Grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19): w 2007 r. – 158,964 Mg, w 2008 r. – 212,297 Mg,

- Grupa 16 - Odpady nieujęte w innych grupach: w 2007 r. – 87,423 Mg, w 2008 r. – 61,3769Mg

- Grupa 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych): w 2007 r. – 52,182 Mg, w 2008 r. – 89,077 Mg,

- Grupa 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, 
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych: w 2007 r. – 235,676 Mg, w 2008 r. – 3,679 Mg.

Odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym

Rodzaje i ilości wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym na terenie powiatu zawierciańskiego przedstawiono w tab. 4.

Tabela 4  Ilości i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych w powiecie zawierciańskim w latach 2007-2008

| Kod | Wytwarzanie odpadów | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |
|  | Rok 2007 | Rok 2008 |  | Rok 2007 | Rok 2008 |  | Rok 2007 | Rok 2008 |
| Odpady zawierające PCB2 |
| 16 02 09* | 0,25 | 19,851 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 0,25 | 19,851 |  |  |  |  |  |  |
| Oleje odpadowe2 |
| 13 02 05* | 57,8120 | 25,5670 |  |  |  |  |  |  |
| 13 02 06* | 2,2100 | 1,5400 |  |  |  |  |  |  |
| 13 02 08* | 46,0320 | 38,3960 |  |  |  |  |  |  |
| 13 03 07* | 0,0000 | 0,9000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 07 01* | 0,0980 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 265,116 | 278,7 |  |  |  |  |  |  |
| Zużyte baterie i akumulatory2 |
| 16 06 01* | 40,2170 | 26,8180 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 02* | 0,1430 | 1,2720 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 03* | 0,4100 | 0,6600 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 04 | 2,6000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 05 | 0,0000 | 0,5050 |  |  |  | D5 | 2,855 | 2,167 |
| Suma | 43,37 | 29,255 |  |  |  |  | 2,855 | 2,167 |
| Odpady zawierające azbest2 |
| 16 02 12* | 9,0050 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 9,0050 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 06 01* | 30,1020 | 21,2870 |  |  |  |  |  |  |
| 17 06 05* | 20,0800 | 67,7900 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 50,182 | 89,077 |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 59,187 | 89,577 |  |  |  |  |  |  |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny2 |
| 16 02 09* | 0,2500 | 19,8510 |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 13* | 30,6020 | 6,8129 |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 14 | 0,6000 | 16,8750 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 31,452 | 43,5389 |  |  |  |  |  |  |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji2 |
| 16 01 04* | 4,3700 | 0,0000 | R15 | 698,5630 | 934,0900 |  |  |  |
|  |  |  | R14 | 203,3740 | 856,4620 |  |  |  |
| 16 01 06 | b.d. | b.d. | R14 | 393,7 | 823,614 |  |  |  |
|  |  |  | R15 | 101,2 | 1095,06 |  |  |  |
| Suma | 4,37 | 0 |  | 1396,837 | 3709,226 |  |  |  |
| Odpady medyczne2 |
| 18 01 01 | 1,7800 | 0,0020 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 02* | 5,4260 | 2,5100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 03* | 32,9770 | 3,8350 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 04 | 0,0000 | 1,9400 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 06* | 0,2800 | 0,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 07 | 0,0028 | 0,0030 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 08* | 0,0001 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 09 | 0,0246 | 0,3140 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 40,4905 | 8,804 |  |  |  |  |  |  |
| Odpady weterynaryjne2 |
| 18 02 02* | 0,7800 | 0,8600 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 0,78 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
| Zużyte opony1 |
| 16 01 03 | 4,15 | 10,8 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 4,15 | 10,8 |  |  |  |  |  |  |
| Odpady opakowaniowe2 |
| 15 01 01 | 586,6500 | 594,3398 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 02 | 157,5100 | 175,2269 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 03 | 58,0000 | 90,7940 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 04 | 71,3000 | 1255,4960 | R4 | 13376,8 | 8287,1 |  |  |  |
|  |  |  | R15 | 500 | 470 |  |  |  |
| 15 01 05 | 0,1000 | 0,0310 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 07 | 149,0000 | 266,2200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 10* | 3,3050 | 10,5370 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 1025,865 | 2392,645 |  | 13876,8 | 8757,1 |  |  |  |

Objaśnienia: 1 -  wyniki z ankiet i sprawozdań gminnych; 2 -  wyniki z internetowej bazy danych „Zintegrowany System Odpadowy WSO”

Odpady zawierające PCB

Związki PCB zaliczane są to trwałych zanieczyszczeń organicznych, stwarzających zagrożenie dla środowiska. PCB wykorzystywane są głównie w zamkniętych urządzeniach tj. kondensatory, transformatory. Szkodliwość tych związków wymusza działania mające na celu całkowitą eliminacje ze środowiska, zgodnie z obowiązującym prawem w naszym kraju ma to nastąpić do roku 2010. Ilość wytworzonych odpadów według bazy danych WSO kształtowała się odpowiednio:

- w 2007 r. – 0,25 Mg,

- w 2008 r. – 19,851 Mg.

Oleje odpadowe

Oleje odpadowe powstają głównie u wytwórców w sektorze gospodarczym, z firm transportowych, stacji paliw i warsztatów samochodowych, koncernów energetycznych 
i PKP. Z informacji z bazy WSO w roku 2007 wytworzono 265,116 Mg olejów odpadowych natomiast w 2008 r. - 278,7 Mg.

Oleje odpadowe, mogą również powstawać u indywidualnych użytkowników, w wyniku wymiany przepracowanych olejów na nowe poza warsztatami naprawczymi i stacjami diagnozowania pojazdów.

Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są wykorzystywane, jako źródło prądu w sektorze gospodarczym 
oraz u indywidualnych użytkowników. Według informacji pozyskanych z wojewódzkiego systemu odpadowego (WSO) na terenie powiatu zawierciańskiego ilość wytworzonych zużytych baterii i akumulatorów kształtowała się odpowiednio w 2007 i 2008 r.: 43,37 Mg 
i 29,255 Mg.

Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego (np. w trakcie prac demontażowych podczas szlifowania, cięcia lub łamania wyrobów).

Do odpadów azbestowych należą odpady powstające przy demontażu i rozbiórce izolacji budowlanych, osłon do kabin spalinowych, kształtek do wentylacji zewnętrznych, osłon rurociągów ciepłowniczych oraz tkanin ognioodpornych, tkaniny termoizolacyjne, koce gaśnicze i wykładziny stosowane w hamulcach i sprzęgłach w motoryzacji. Jednakże głównym źródłem odpadów zawierających azbest są stosowane w budownictwie do roku 1997 płyty azbestowo-cementowe.

Z danych uzyskanych z ankiet gminnych w tab. 5 przedstawiono szczegółową informację o zaawansowaniu usuwania azbestu w okresie sprawozdawczym 
w poszczególnych gminach oraz planowanych dofinansowaniach z GFOŚiGW. Natomiast według bazy danych WSO na terenie powiatu zawierciańskiego wytworzono:

- w 2007 – 59,2 Mg,

- w 2008 – 89,6 Mg.

Tabela 5  Ilość usuniętych materiałów zawierających azbest na terenie powiatu zawierciańskiego

| Ilość materiałów zawierających azbest [Mg] | Ilość usuniętych materiałów zawierających azbest [Mg] | Program usuwania wyrobów zawierających azbest, inwentaryzacja, dofinansowanie |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 r. | 2008 r. |  |
| Zawiercie |
| 1.893,76 | 21,126 | 57,438 | Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2004 roku. W latach 2007-2008 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej X/116/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku przyznawane było mieszkańcom gminy Zawiercie dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na terenie miasta Zawiercie w kwocie 80 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1500 zł. |
| Poręba |
| 284,4 | 0,0 | 0,0 | Na terenie gminy nie wykonano pełnej inwentaryzacji materiałów zawierających azbest. W budynkach wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz bazy MPGKiM występowało łącznie 284,8 Mg materiałów zawierających azbest. |
| Łazy |
| 1 965,0 | 66,5 | b.d. | Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w latach 2004-2005. Prowadzono dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych dla mieszkańców w wysokości 50% poniesionych kosztów (max. 1000 zł). |
| Ogrodzieniec |
| b.d. | 31,095 | b.d. | Na terenie gminy nie wykonano pełnej inwentaryzacji materiałów zawierających azbest. Gmina prowadziła dofinansowanie dla mieszkańców do utylizacji odpadów azbestowych powstałych po demontażu pokryć dachowych i elewacji. Dofinansowanie pochodziło z GFOŚiGW. |
| Pilica |
| 6.297,84 | 6,58 | b.d. | Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2005 roku. W działaniach związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz gospodarki odpadami zawierającymi azbest przewiduje się edukację mieszkańców. |
| Szczekociny |
| 3 908,59 | 0,0 | 0,0 | Inwentaryzacja została przeprowadzona na wsiach przez sołtysów, stąd szacunkowa ilość wynosi 3 908,59. Brak jakichkolwiek działań gminy związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. |
| Kroczyce |
| 3 566,0 | 400 [m3] | b.d. | Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2004 roku. W 2008 r. usunięto azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych, z dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 100% z WFOŚiGW w Katowicach. Wnioskodawcą była gmina, która przedłożyła zbiorczy wniosek obejmujący 30 budynków, w tym 4 stanowiące własność gminy. |
| Włodowice |
| 144,63 | 60,18 | 61,40 | Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2002 roku. Urząd Gminy finansował działania polegające na transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest dla każdego inwestora, który zleci wymianę pokrycia dachowego przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w tym zakresie, do wysokości posiadanych przez gminę środków przeznaczonych na ten cel. Dofinansowanie do kosztów utylizacji odpadów przysługiwało dla każdej posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym i innym jeden raz. |
| Żarnowiec |
| 4 125,0 | b.d. | b.d. | Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2007 roku. Brak jakichkolwiek działań gminy związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. |
| Irządze |
| 21 040,0 | b.d. | b.d. | Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2007 roku. Brak jakichkolwiek działań gminy związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. |

Ilość azbestu zebrana w gminach na terenie powiatu jest większa niż ilość zarejestrowana w bazie WSO.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne powstają w gospodarstwach domowych 
a także w przemyśle, handlu i instytucjach. Na terenie powiatu funkcjonuje system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W selektywną zbiórkę, włączone są placówki handlu detalicznego i hurtowego, co jest zgodne z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495). Przy sprzedaży urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia tego samego rodzaju zużytego sprzętu na zasadzie 1:1.

Według danych w bazie WSO w okresie sprawozdawczym wytworzono następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego EE:

- w 2007 r. – 31,452 Mg,

- w 2008 r. – 43,539 Mg.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy samochodowe wycofane z eksploatacji należą do tzw. odpadów poużytkowych. 
W obowiązującym katalogu odpadów zakwalifikowane zostały do odpadów niebezpiecznych. Równocześnie są odpadem, który stanowi cenne źródło surowców wtórnych. Około 85 % masy samochodu to metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu. Zawierają jednak szereg substancji niebezpiecznych dla środowiska, np. oleje, płyn hamulcowy i akumulatory ołowiowe. Dlatego też demontażem zużytych pojazdów powinny zajmować się wyłącznie uprawnione firmy (w powiecie zarejestrowane są 4 firmy), zwane stacjami demontażu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania substancji niebezpiecznych, demontażu i segregacji materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych.

Z informacji z bazy WSO w roku 2007 wytworzono 4,37 Mg odpadów, natomiast 
w 2008 r. nie odnotowano wytwarzanych odpadów.

Odpady medyczne

Odpady medyczne powstają w placówkach służby zdrowia oraz w indywidualnych gabinetach lekarskich. Według bazy danych WSO (Wojewódzki System Odpadowy) 
w powiecie zawierciańskim wytworzono 40,5 Mg w 2007 r., natomiast w 2008 r. nastąpił znaczny spadek wytworzonych odpadów do 8,8 Mg.

Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne pochodzą w wyniku działania usług weterynaryjnych 
w ośrodkach leczenia oraz w wyniku prowadzenia badań naukowych. Według bazy danych WSO w powiecie zawierciańskim wytworzono w roku 2007 – 0,78 Mg, natomiast w 2008 r.  - 0,86 Mg.

Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku eksploatacji pojazdów mechanicznych. Zbieraniem zużytych opon zajmują się punkty serwisowe, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu oraz firmy specjalistyczne zajmujące się zbiórką różnych odpadów. Organizacje odzysku działając w imieniu producentów opon zajmują się obecnie tworzeniem kompleksowego systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon. Według informacji z ankiet 
i sprawozdań gminnych ilość zebranych zużytych opon kształtowała się odpowiednio:

- w 2007 – 4,15 Mg,

- w 2008 - 10,8 Mg.

Odpady opakowaniowe

Selektywną zbiórkę odpadów na terenie powiatu zawierciańskiego prowadzono 
w następujących gminach: Zawiercie, Łazy, Irządze, Ogrodzieniec, Włodowice, Kroczyce, Poręba, Pilica i Szczekociny. Odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i metali zbierane były w dwóch podgrupach odpadów:  jako odpady opakowaniowe i surowce wtórne, tj.:

- 15 01 - odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi),

- 20 01 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01).

Ilość odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych zebranych selektywnie 
w gminach powiatu zawierciańskiego w latach 2007-2008 na podstawie ankiet i sprawozdań gminnych przedstawiono w tab. 6.

Tabela 6  Rodzaje i ilości odpadów zebranych selektywnie z terenu powiatu

| Lp. | Gmina | Szkło | Tworzywa sztuczne | Papier i tektura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| 1. | Zawiercie | 134,5 | 347,3 | 83,3 | 275,0 | 39,6 | 109,9 |
| 2. | Łazy | 67,0 | 121,3 | 21,0 | 42,5 | 41,0 | 92,2 |
| 3. | Irządze | - | 0,54 | - | 4,56 | - | - |
| 4. | Ogrodzieniec | 30,9 | 37,7 | 9,5 | 11,0 | 0,9 | 0,87 |
| 5. | Włodowice | 6,1 | 31,06 | 5,6 | 7,73 | 0,7 | 3,36 |
| 6. | Kroczyce | 3,5 | 23,7 | 0,8 | 17,6 | 1,5 | 6,9 |
| 7. | Poręba | 15,9 | 23,08 | 2,1 | 9,57 | 5,4 | 6,91 |
| 8. | Pilica | 7,3 | 10,1 | 1,5 | 1,8 | - | - |
| 9. | Szczekociny | 9,9 | 12,0 | 1,8 | 3,0 | - | - |
| 10. | Żarnowiec | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM: | 275,1 | 606,78 | 125,6 | 372,76 | 89,1 | 220,14 |

W analizowanych latach w powiecie zawierciańskim zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych:

- 2007 r. – 489,8 Mg,

- 2008 r. – 1199,68 Mg.

Obserwuje się wzrost masy pozyskanych odpadów z selektywnej zbiórki, co jest wynikiem zwiększania się świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. Wielkości te zobrazowano na rys. 2.

Rysunek 2  Ilość odpadów zebranych selektywnie na terenie powiatu zawierciańskiego

Natomiast uwzględniając wyniki uzyskane z bazy danych WSO w roku 2007 wytworzono 1025,86 Mg, natomiast w 2008 r. – 2392,645 Mg odpadów opakowaniowych.

Pozostałe odpady

Rodzaje i ilości pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w powiecie zawierciańskim przedstawiono w tab. 7.

Tabela 7  Ilości i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

| Kod | Wytwarzanie odpadów | Odzysk | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |
|  | Rok 2007 | Rok 2008 |  | Rok 2007 | Rok 2007 |  | Rok 2007 | Rok 2008 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 17 01 01 | 1419,70 | 129,04 | R14 | 1790,00 | 2000,00 | D5 | 0,00 | 150,10 |
| 17 01 03 | 0,00 | 3,92 |  |  |  |  |  |  |
| 17 01 07 | 0,00 | 0,22 | R14 | 1837,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 02 01 | 2,00 | 22,84 | R14 | 0,00 | 1,15 |  |  |  |
| 17 02 03 | 0,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 02 04* | b.d. | b.d. | R14 | 0,00 | 170,43 |  |  |  |
| 17 03 03* | 2,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 03 80 | 6,00 | 0,00 |  |  |  | D5 | 89,70 | 0,00 |
| 17 04 01 | 29,90 | 78,52 |  |  |  |  |  |  |
| 17 04 02 | 19,80 | 15,78 |  |  |  |  |  |  |
| 17 04 03 | 0,30 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 17 04 04 | 2,90 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |
| 17 04 05 | 11540,15 | 52763,26 | R4 | 666946,30 | 640554,48 |  |  |  |
|  |  |  | R15 | 559802,30 | 472416,30 |  |  |  |
|  |  |  | R14 | 8393,70 | 4475,97 |  |  |  |
| 17 04 07 | 91,40 | 224,97 |  |  |  |  |  |  |
| 17 04 11 | 4,20 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
| 17 05 04 | 4,50 | 17,50 | R14 | 16572,20 | 701,10 |  |  |  |
| 17 06 04 | 6,30 | 5,42 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 13129,35 | 53264,46 |  | 1255431,20 | 1120469,53 |  | 89,70 | 150,10 |
| Komunalne osady ściekowe |
| 19 08 05 | 4941,6 | 5036,3 | R14 | 4443,4 | 5273,4 |  |  |  |
|  |  |  | R10 | 310 | 340 |  |  |  |
| Suma | 4941,6 | 5036,3 |  | 4753,4 | 5713,4 |  |  |  |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |
| 02 01 02 | 0 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |
| 02 01 04 | 0 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 02 01 06 | 129 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 02 01 82 | 64,8 | 239,44 |  |  |  |  |  |  |
| 02 02 02 | 196,37 | 393,48 |  |  |  |  |  |  |
| 02 02 03 | 0,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 02 02 81 | 0,75 | 105,34 |  |  |  |  |  |  |
| 02 03 05 | 10,8 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 02 03 80 | 43 | 52,86 | R10 | 43 | 52,86 |  |  |  |
| 02 06 80 | 3 | 3,52 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 448,32 | 904,9 |  | 43 | 52,86 |  |  |  |
| 03 01 05 | 42,6 | 25,67 |  |  |  | D5 | 8,6 | 0 |
| 03 01 99 | 0 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 42,6 | 25,69 |  |  |  |  | 8,6 |  |
| 04 02 99 | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |
| 06 04 04* | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 01 04* | 1,2 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |
| 07 02 13 | 1,2 | 2,85 | R14 | 624,4 | 0 |  |  |  |
| 07 02 80 | 6,9 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 9,3 | 5,41 |  | 624,4 |  |  |  |  |
| 08 01 11* | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 08 01 13* | 0 | 3,03 |  |  |  |  |  |  |
| 08 03 13 | 0,4 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 08 03 18 | 0,1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 08 05 01* | 0,13 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 0,65 | 3,84 |  |  |  |  |  |  |
| 09 01 01* | 0,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 09 01 04* | 0,76 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 1,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 01 01 | 1058,40 | 1661,73 | R14 | 574,80 | 2141,17 |  |  |  |
| 10 01 02 | 0,70 | 0,40 | R14 | 0,70 | 0,40 |  |  |  |
| 10 01 80 | 5200,00 | 5200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 01 99 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 02 01 | 196589,30 | 198330,63 | R14 | 349,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 02 08 | 23180,90 | 21558,12 | R14 | 0,00 | 1918,50 |  |  |  |
| 10 02 10 | 21748,70 | 22252,08 |  |  |  |  |  |  |
| 10 02 12 | 374,70 | 349,60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 02 14 | 1401,20 | 35,10 | R14 | 39331,00 | 0,00 | D5 | 1401,20 | 1401,20 |
| 10 02 80 | 722,60 | 1050,70 | R4 | 136,10 | 250,17 |  |  |  |
| 10 02 99 | 15021,30 | 19195,44 | R14 | 8000,00 | 8000,00 | D5 | 1029,50 | 4953,70 |
|  |  |  | R15 | 2206,00 | 3426,48 |  |  |  |
| 10 09 03 | 364,50 | 268,61 | R14 | 2440,20 | 457,80 |  |  |  |
| 10 09 05 | 0,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 09 06 | b.d. | b.d. | R14 | 15,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 09 08 | 9520,10 | 9656,26 | R14 | 7520,80 | 4500,00 |  |  |  |
| 10 09 12 | 24,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 09 80 | 69,90 | 61,56 | R4 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |
| 10 11 12 | 34,80 | 24,10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 11 13* | 16,96 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 11 14 | 11,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 11 15* | 21,42 | 37,41 |  |  |  |  |  |  |
| 10 11 19* | 1543,30 | 1419,10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 12 08 | 0,00 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 276904,20 | 281569,00 |  | 60573,60 | 20695,52 |  | 2430,70 | 6354,90 |
| 11 01 06* | 33,27 | 15,24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 01 09* | 0,00 | 24,54 |  |  |  |  |  |  |
| 11 05 01 | 90,00 | 50,08 |  |  |  |  |  |  |
| 11 05 02 | 64,00 | 49,60 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 187,27 | 139,46 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 01 | 2589,60 | 5665,24 | R4 | 28913,80 | 94145,46 |  |  |  |
| 12 01 02 | 116,80 | 1269,15 | R4 | 7726,10 | 2490,49 |  |  |  |
| 12 01 03 | 1,60 | 13,67 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 04 | 331,20 | 320,10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 05 | 26,30 | 29,78 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 09* | 53,05 | 19,50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 13 | 5,20 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 14* | 0,00 | 7,27 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 15 | 5,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 16* | 0,00 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 17 | 0,00 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 21 | 1,40 | 7,45 |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 99 | 35666,80 | 45696,92 | R4 | 26316,40 | 33697,30 |  |  |  |
| 12 03 01* | 13,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 38810,45 | 53042,98 |  | 62956,30 | 130333,30 |  |  |  |
| 13 02 06* | 2,21 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
| 13 05 01* | 0,00 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 05 02* | 2,04 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 13 05 03* | 0,05 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 13 05 07* | 0,10 | 145,36 |  |  |  |  |  |  |
| 13 05 08* | 50,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 55,02 | 147,43 |  |  |  |  |  |  |
| 14 06 03* | 0,14 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 0,14 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | 586,65 | 594,34 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 02 | 157,51 | 175,23 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 03 | 58,00 | 90,79 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 04 | 71,30 | 1255,50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 05 | 0,10 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 07 | 149,00 | 266,22 |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 10* | 3,31 | 10,54 |  |  |  |  |  |  |
| 15 02 02* | 39,84 | 52,89 |  |  |  |  |  |  |
| 15 02 03 | 1,11 | 3,45 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 1066,81 | 2448,98 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 03 | 74,70 | 91,07 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 07* | 2,12 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 12 | 0,70 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 13* | 0,15 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 14* | 0,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 15 | 1,10 | 1,18 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 16 | 0,00 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 17 | 848,93 | 4038,76 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 18 | 32,00 | 49,32 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 19 | 32,60 | 68,52 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 20 | 14,30 | 36,87 |  |  |  |  |  |  |
| 160121* | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 22 | 5,40 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 99 | 28,00 | 29,66 |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 12* | 9,01 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 16 | 0,00 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 16 03 80 | 6,70 | 24,31 |  |  |  |  |  |  |
| 16 05 06* | 0,00 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 16 05 07* | 0,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 05 08* | 0,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 01* | 40,22 | 26,82 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 02* | 0,14 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 03* | 0,41 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 04 | 2,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 05 | 0,00 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |
| 16 07 08* | 0,00 | 3,88 |  |  |  |  |  |  |
| 16 07 99 | 0,00 | 4814,24 |  |  |  |  |  |  |
| 16 08 01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 11 04 | 1837,00 | 1798,26 |  |  |  |  |  |  |
| 16 80 01 | 0,00 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 2936,23 | 10990,16 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 01 | 1,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 02* | 5,43 | 2,51 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | 7,21 | 2,51 |  |  |  |  |  |  |
| 19 02 05* | 235,43 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 08 01 | 203,10 | 172,49 | R14 | 191,10 | 173,70 | D5 | 34,90 | 0,00 |
| 19 08 02 | 131,40 | 293,62 |  |  |  | D5 | 146,50 | 146,50 |
| 19 08 09 | 3,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 08 13* | 0,25 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |
| 19 08 99 | 2,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 10 01 | 453885,80 | 402762,23 | R4 | 457844,00 | 436919,89 |  |  |  |
| 19 10 02 | 3137,20 | 3647,02 |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 01 | 3,50 | 3,32 |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 02 | 2854,00 | 403,62 | R4 | 221140,50 | 244764,69 |  |  |  |
| 19 12 03 | 0,00 | 19,90 |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 04 | 1,60 | 7,86 |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 08 | 2,20 | 2,92 |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 09 | 0,00 | 17291,32 |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 12 | 96841,60 | 65215,77 | R15 | 4825,00 | 2785,12 | D5 | 81,90 | 200,00 |
| Suma | 557301,48 | 489823,75 |  | 684000,60 | 684643,40 |  | 263,30 | 346,50 |
| Ogółem | 895966,13 | 897528,94 |  | 2068382,50 | 1961908,01 |  | 2792,30 | 6851,50 |

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej powstają w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym a także 
w drogownictwie i kolejnictwie zarówno na etapie budowy jak i wykonywanych remontów (planowych i awaryjnych).

Na terenie powiatu zawierciańskiego według bazy WSO w 2007 r. wytworzono 13129,35 Mg przedmiotowych odpadów, a w 2008 r. – 53264,46 Mg.

Osady ściekowe

Według Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Osady ściekowe powstają w oczyszczalniach ścieków, w wyniku procesów oczyszczania ścieków. Głównym bowiem zadaniem oczyszczalni ścieków komunalnych jest ich oczyszczanie, a cały ciąg technologiczny oczyszczalni optymalizowany jest pod kątem ilości zanieczyszczeń usuwanych ze ścieków. W wyniku procesu technologicznego, który przebiega w oczyszczalni ścieków produktem końcowym są oczyszczone ścieki komunalne i komunalne osady ściekowe. Ponadto ze wstępnego oczyszczania ścieków otrzymywane są skratki, i osady z piaskowników.

Osady w stanie uwodnionym wymagają zbiorników o dużej pojemności, dlatego też coraz częściej w obiektach oczyszczalni stosowane są wysokosprawne urządzenia do odwadniania i suszenia osadów. Obiekty nieposiadające takich urządzeń stosują inne metody, takie jak odwadnianie i osuszanie osadów na poletkach ociekowych i lagunach osadowych. Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są w strumieniu odpadów, jako grupa 19 (według katalogu odpadów). Ze względu na fakt, że w strumieniu ścieków komunalnych znajdują się często również ścieki przemysłowe (z systemu kanalizacji ogólnospławnej), osady z nich powstałe mogą niekorzystnie wpływać na środowisko. Dlatego ich stosowanie i zagospodarowanie podlega regułom określonym w przepisach.

Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków głównie można zaliczyć:

  - skratki (19 08 01),

  - zawartość piaskowników (19 08 02),

  - ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05).

Na terenie powiatu zawierciańskiego funkcjonuje kilka komunalnych oczyszczalni ścieków:

- Zawiercie: oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu o przepustowości 32 000 m3/d,

- Poręba: oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu o przepustowości 1 415 m3/d,

- Pilica: oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu o przepustowości 1 652 m3/d,

- Łazy:

- Łazy - Podlesie:  oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu 
o przepustowości 600 m3/d,

- Łazy - Wysoka: oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna EKO S.O.S. Sp. z o. o. 
o przepustowości 110 m3/d,

- Łazy: oczyszczalnia mechaniczna Market Metal,

- Kroczyce – Siamoszyce: oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach o przepustowości 160 m3/d,

- Szczekociny:

- oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna Komunalnego Zakładu Budżetowego 
o przepustowości  288 m3/d,

- oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna Spółdzielni Agrofirma o przepustowości 
1100 m3/d,

- Ogrodzieniec: oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o. o. o przepustowości 500 m3/d.

Jak wynika z danych z WSO w 2007 r. wytworzono 4941,6 Mg osadów ściekowych pod kodem 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Natomiast w 2008 r. tych odpadów było 5036,3 Mg. Na wzrost ilości osadów ściekowych wpływ miało zwiększanie ilości przyłączy kanalizacyjnych oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu.

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

Z pośród odpadów przemysłowych w powiecie zawierciańskim największa ilość odpadów w latach 2007 - 2008  wytworzono:

- z grupy 19 - w 2007 r. 62,20% wszystkich odpadów przemysłowych, a w 2008 r. 54,47%,

- z grupy 10 - w 2007 r. 30,91% wszystkich odpadów przemysłowych, a w 2008 r. 31,37%,

- z grupy 12 - w 2007 r. 4,33 % wszystkich odpadów przemysłowych, a w 2008 r. 5,91%.

Odpady z pozostałych grup, poza odpadami grupy 17 oraz osadami ściekowymi stanowiły 0,55% wszystkich odpadów wytworzonych w 2007 r., i 1,65% w roku 2008.

Odpady grupy 19, poza osadami ściekowymi to głównie odpady żelaza i stali, kod 19 10 01 (ponad 82% odpadów tej grupy) oraz odpady o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 stanowiące 13%. Odpady żelaza i stali są w całości zagospodarowane.  Odpady 
o kodzie 19 12 12 są zagospodarowane na terenie powiatu w wysokości około 4,5% ilości wytwarzanych odpadów.

Odpady z grupy 10 to przede wszystkim odpady z hutnictwa, a wśród nich  żużle 
z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) kod 10 02 01. Ilość zagospodarowanych odpadów z hutnictwa żelaza i stali sięga od 3,5 do 21%.

Odpady z grupy 12 to odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali, w większości odpady te są zagospodarowane.

W  tab. 8 przedstawiono zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym.

Tabela 8  Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie powiatu

| Kod | Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu |
| --- | --- |
|  | W instalacjach i urządzeniach | Poza instalacjami i urządzeniami | Ogółem |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Masa [Mg] |
|  | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| Odpady komunalne |
| 20 01 01 | 50,6 | 34,9 |  |  | 50,6 | 34,9 |
| 20 01 02 | 187,9 | 312,84 |  |  | 187,9 | 312,84 |
| 20 01 08 | 100 | 90,5 |  |  | 100 | 90,5 |
| 20 01 39 | 106,8 | 232,26 |  |  | 106,8 | 232,26 |
| 20 02 01 | 152,7 | 149,5 |  |  | 152,7 | 149,5 |
| 20 02 02 |  |  | 423,0 | 522,7 | 423 | 522,7 |
| 20 03 01 | 29870,7 | 23582 |  |  | 29870,7 | 23582 |
| 20 03 02 | 24 | 50 |  |  | 24 | 50 |
| 20 03 03 | 132 | 50 |  |  | 132 | 50 |
| 20 03 07 | 5,7 | 0 |  |  | 5,7 | 0 |
| Suma | 30630,4 | 24502,0 | 423,0 | 522,7 | 31053,4 | 25024,7 |
| Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |
| 15 01 04 | 13876,8 | 8757,1 |  |  | 13876,8 | 8757,1 |
| 16 01 04 | 901,937 | 1790,552 |  |  | 901,937 | 1790,552 |
| 16 01 06 | 494,9 | 1918,6740 |  |  | 494,9 | 1918,6740 |
| Suma | 15273,64 | 12466,33 |  |  | 15273,64 | 12466,33 |
| Odpady opakowaniowe |
| 15 01 04 | 13876,8 | 8757,1 |  |  | 13876,8 | 8757,1 |
| 15 01 07 | 352,2 | 0 |  |  | 352,2 | 0 |
| Suma | 14229 | 8757,1 |  |  | 14229 | 8757,1 |
| Odpady pozostałe |
| Odpady z budowy,remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 17 01 01 | 1590,0 | 2150,1 | 200 | 0 | 1790 | 2150,1 |
| 17 01 07 | 918,5 | 0 | 918,5 | 0 | 1837 | 0 |
| 17 02 04 |  |  | 0 | 170,43 | 0 | 170,43 |
| 17 03 80 | 89,7 | 0 |  |  | 89,7 | 0 |
| 17 04 05 | 1233014,4 | 1117418,512 | 2127,7 | 6,9 | 1235142 | 1117425 |
| 17 05 04 | 8344,2 | 401,1 | 8228 | 300 | 16572,2 | 701,1 |
| Suma | 1243957 | 1119970 | 11474,2 | 477,33 | 1255431 | 1120447 |
| Komunalne osady ściekowe |
| 19 08 05 | 3681,1 | 2574,3 | 1072,3 | 3039,1 | 4753,4 | 5613,4 |
| Suma | 3681,1 | 2574,3 | 1072,3 | 3039,1 | 4753,4 | 5613,4 |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |
| 03 01 05 | 8,6 | 0 |  |  | 8,6 | 0 |
| 04 02 99 | 124 | 124 |  |  | 124 | 124 |
| 10 01 01 | 0 | 1525,34 | 574,8 | 616,03 | 574,8 | 2141,37 |
| 10 02 14 | 21066,7 | 1401,2 | 19665,5 | 0 | 40732,2 | 1401,2 |
| 10 02 80 | 136,1 | 250,17 |  |  | 136,1 | 250,17 |
| 10 02 99 | 11235,5 | 16380,18 |  |  | 11235,5 | 16380,18 |
| 10 09 03 | 1344,2 | 457,8 | 1096 | 0 | 2440,2 | 457,8 |
| 10 09 06 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 15 | 0 |
| 10 09 08 | 2178,5 | 0 | 5342,3 | 4500 | 7520,8 | 4500 |
| 10 09 80 | 0 | 1,0 |  |  | 0 | 1,0 |
| 12 01 01 | 28913,8 | 94145,4630 |  |  | 28913,8 | 94145,4630 |
| 12 01 02 | 7726,1 | 2490,49 |  |  | 7726,1 | 2490,49 |
| 12 01 99 | 26316,4 | 33697,3 |  |  | 26316,4 | 33697,3 |
| 16 01 17 | 27587,3 | 24281,92 |  |  | 27587,3 | 24281,92 |
| 19 08 01 | 226 | 173,7 |  |  | 226 | 173,7 |
| 19 08 02 | 146,5 | 146,5 |  |  | 146,5 | 146,5 |
| 19 10 01 | 457844 | 436919,89 |  |  | 457844 | 436919,89 |
| 19 12 02 | 221140,5 | 244764,69 |  |  | 221140,5 | 244764,69 |
| 19 12 12 | 4906,9 | 2985,12 |  |  | 4906,9 | 2985,12 |
| Suma | 810908,6 | 859744,8 | 26686,1 | 5116,03 | 837594,7 | 864860,8 |

## 2.2. Stan formalno-prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych

Odpady komunalne

Na terenie powiatu zawierciańskiego znajduje się ręczno – mechaniczna sortownia odpadów komunalnych, funkcjonująca w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Miasta Zawiercie przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu. W sortowni tej 
w latach 2007 - 2008 procesowi odzysku R15 (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recyklingu) poddano następujące ilości odpadów:

- w 2007 r. – 345,3 Mg,

- w 2008 r. – 580 Mg.

Od 2007 r. rozpoczęła działalność kompostownia pryzmowa, znajdująca się 
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Miasta Zawiercie przy 
ul. Podmiejskiej w Zawierciu. W 2007 r. przyjęto do kompostowania ogółem 491,1 Mg, natomiast w 2008 r. 563,7 Mg odpadów.

Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Tabela 9), odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym (Tabela 10) oraz odpadów pozostałych (Tabela 11) według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9  Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.

| Lp. | Rodzaj instalacji** | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji/ podstawa prawna | Numer decyzji/data/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu/ kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2007r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2008r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sortownia odpadów (zdolności przerobowe podać dla pracy jednozmianowej) |
| 1. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | ZGK Sp. z o.o. ul. Krzywa 3, 42-200 Zawiercie | ul. Podmiejska 42-400 Zawiercie | Pozwolenie zintegrowane | Wojewoda Śląski ŚR-III-6618/ZW/12/17/04 Z dnia 29.12.2004 r.-31.12.2014 r. | 2014 | R15 | 20 01 01 20 01 02 20 01 39 | 450 | 50,6 187,9 106,8 | 34,9 312,84 232,26 |
| Suma |  | 345,3 | 580,0 |
| Kompostownia odpadów organicznych selektywni zbieranych |
| 1. | Kompostownia pryzmowa | ZGK Sp. z o.o. ul. Krzywa 3, 42-200 Zawiercie | ul. Podmiejska 42-400 Zawiercie | Pozwolenie zintegrowane | Wojewoda Śląski ŚR-III-6618/ZW/12/17/04 Z dnia 29.12.2004 r. -31.12.2014 r. | 2014 | R14 | 19 08 01 19 08 05 20 01 08 20 02 01 20 03 02 20 03 03 | 500 | 191,1 - 100 150 - 50 | 173,7 50 90,5 149,5 50 50 |
| Suma |  | 491,1 | 563,7 |

Odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym

Tabela 10  Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Współrzędne geograficzne położenia instalacji* | Rodzaj decyzji/ podstawa prawna | Numer decyzji/data/organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2007 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2008 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (przy pracy jednozmianowej) |
| 1. | DAN-ZŁOM Dariusz Danek, ul. Okólna 10, Zawiercie | ul. Okólna 10, Zawiercie | 50(28'52" 19(27'25" | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | Wojewoda Śląski ŚR.II.6620-22/116/3/0 5/5/07 | 2007-07-20 2015-12-27 | R14 | 16 01 04 16 01 06 | 2733 | 112,711 393,700 | 531,607 822,289 |
| 2. | Zakład Surowców Wtórnych „STAL” Stanisław Kidawa, ul. Grunwaldzka 15, Zawiercie | ul. Grunwaldzka 15, Zawiercie | 50(26'17" 19(23'53" | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | Wojewoda śląski ŚR.II.6620-22/130/05/2/06 | 2006-01-24 2016-01-10 | R15 | 16 01 04 | 1020 | 266,528 | 346,79 |
| 3. | Skup-Sprzedaż Części Zamiennych, Złomowanie Pojazdów „Auto-Handel, Auto-Złom” Marcin Tokarski, ul. LWP 9B Poręba | ul. LWP 9B Poręba | 50(29'17" 19(20'23" | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 250 | b.d. | b.d. |
| 4. | Stacja Demontażu Pojazdów EKO-R, ul Poniatowskiego 129, Ogrodzieniec | ul. Poniatowskiego 129, Ogrodzieniec | 50(26'53" 19(31'08" | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | Wojewoda Śląski ŚR-II-6620-22/91/2/06 | 2006-09-27 2016-09-27 | R15 | 16 01 04 | 1040 | 432,035 | 587,3 |
| Suma | 5043 |  |  |
| Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przy pracy jednozmianowej) |
| 1. | CEL-MEDIA Wojciech Czekanowski ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 101, 42-400 Zawiercie | ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 101 42-400 Zawiercie | 50(28'32" 19(24'29" | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz odzysk | Wojewoda Śląski ŚR/II/6620-22/122/3/07 | 2007-12-28 2017-12-28 | b.d. | 16 02 15 16 02 16 16 06 01 16 06 02 16 06 03 | b.d. | b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. | b.d, b.d. b.d. b.d. b.d. |
| Suma |  |  |  |

Pozostałe odpady

Tabela 11  Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji/ podstawa prawna | Numer decyzji/ data/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2007 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2008 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 1. | Przędzalnia „Zawiercie” S.A ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, 42-400 Zawiercie | ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, 42-400 Zawiercie | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania | Starostwo Powiatowe w Zawierciu RO.VII/7655/16/03 | Od 2003-09-26 Do 2013-09-25 | R14 | 04 02 99 16 06 01 13 02 08 | 150 b.d. b.d. | 124 b.d. b.d. | 124 b.d. b.d. |
| 2. | Zakład Budowlano-Betoniarski, mgr inż. Andrzej Mizera, 42-400 Zawiercie, ul. Żwirki i Wigury 14 | 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 58 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Starostwo Powiatowe w Zawierciu, RO.VII/7655/9/02 | Od 2002-06-28 Do 2012-06-28 | R | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 3. | Przedsiębiorstwo TIC Spółka Jawna, Bukowno ul. Nowa 9. | Cegielnia Nr1, ul. Kościuszki 192, Ogrodzieniec | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania | Starostwo Powiatowe w Zawierciu, RO.II.BS.7655/19/07 | Od 2007-06-12 Do 2023-08-09 | R14 | 10 01 01 | 26280 | 0,0 0,0 | 12,0 0,0 |
| Suma |  |  |

Pozostałe instalacje:

- CMC Zawiercie SA , ul. Piłsudzkiego 82, 42-400 Zawiercie

Działalność CMC Zawiercie SA, jako producenta stali (elektryczne piece łukowe), polega na odzysku złomu stalowego, który jest podstawowym surowcem do procesu.

Moc przerobowa:  1.200.000 Mg /rok

- Odlewnia Żeliwa SA, ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie

Działalność Odlewni Żeliwa SA polega na odlewaniu metali żelaznych w instalacji 
o zdolności ponad 20 Mg na dobę. Produkcja szerokiego asortymentu odlewów 
z różnych gatunków żeliwa (żeliwa ciągliwego białego, żeliwa spawalnego, żeliwa sferoidalnego, Wermikularnego) dla energetyki, motoryzacji oraz armatury przemysłowej. Topienie metalu odbywa się w dwóch piecach indukcyjnych.

Moc przerobowa: 24 960 Mg/rok

  - Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD SA, ul. Reja 4, Fugasówka

Instalacja do produkcji mieszanki betonowej. Jako surowiec stosowane m.in. są popioły lotne z węgla.

Moc przerobowa: Brak danych

- PPHU „KOTLEX” A-Kot, W. Leks Spółka Jawna, ul. 11 Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie

Instalacja: piec do wytopu żeliwa. W procesie wykorzystywane są odpady złomu żelaza i stali.

Moc przerobowa: 2000 Mg/rok

- Zawierciańska Fabryka Maszyn „ZAFAMA” Sp. z o. o., ul. I. Paderewskiego 32, 42-400 Zawiercie

Instalacja: Urządzenie do wytopu - Piec indukcyjny VIP POWER TRAK 125 KW

Topienie metalu odbywa się w piecu indukcyjnym firmy „Inductotherm” o pojemności 150 kg. Tygiel pieca posiada wymurówkę kwaśną. Metal po osiągnięciu odpowiednie temperatury 
jest zalewany do form.

Podstawowy surowiec w procesie to odpady żelaza i stali.

Moc przerobowa: 140 Mg/rok

- Fabryka Urządzeń Mechanicznych „PORĘBA” Sp. z o. o., ul. Zakładowa 2, 
42-480 Poręba

Instalacja: piec indukcyjny. Piec indukcyjny dwutyglowy, maksymalna moc pieca 16 Mg/h. Wytwarzane są różne gatunki żeliwa m.in. żeliwo sferoidalne. Wykorzystywane odpady to złom żelazny od dostawców zewnętrznych oraz własne odpady złomu stalowego pochodzącego z cięcia blach.

Moc przerobowa 1152 Mg/rok.

## 2.3. Realizacja planu zamykania instalacji – poza składowiskami odpadów – niespełniających wymagań ochrony środowiska

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu zawierciańskiego nie doszło do zamknięcia instalacji, które nie spełniały wymagań ochrony środowiska.

## 2.4. Stan formalno-prawny i techniczny składowisk odpadów

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie zawierciańskim jest ich składowanie. Na terenie powiatu zawierciańskiego aktualnie funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych, wchodzące oprócz sortowni 
i kompostowni pryzmowej w skład Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Miasta Zawiercie przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu. Właścicielem i zarządzającym składowiskiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Krzywa 3 w Zawierciu.

Eksploatację składowiska o pojemności 381 558 m3 składającego się z dwóch kwater, rozpoczęto w 2005 r. Kwatery te posiadają uszczelnienie w postaci dwóch warstw zagęszczonych iłów o grubości 0,3 m oraz folie PEHD o grubości 2,5 mm. Składowisko przyjmuje odpady komunalne oraz niektóre odpady inne niż niebezpieczne. Na składowisku prowadzony jest monitoring obejmujący badanie wód podziemnych, powierzchniowych, odciekowych, opad atmosferyczny, gaz składowiskowy, osiadanie powierzchni terenu składowiska oraz strukturę i skład odpadów. Z informacji pochodzących z zestawienia zbiorczego o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobie gospodarowania nimi za rok 2008, przekazanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej do Urzędu Marszałkowskiego, na składowisko komunalne przyjęto następujące rodzaje odpadów:

- 10 02 99 Inne niewymienione odpady z hutnictwa – 4953,7 Mg,

- 19 08 02 Zawartość piaskowców – 136,5 Mg,

- 19 12 12 Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów – 200,0

- 20 03 01 Niesegregowane mieszane odpady komunalne – 23 582,0 Mg.

Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne przedstawiono w Tabela 12, natomiast zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne przedstawiono w Tabela 13 poniżej.

Tabela 12  Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne – stan na dzień kończący rok sprawozdawczy.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji [T/N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji [T/N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji [T/N] | Czy są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie [T/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Kobylarz II” ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie | +50°30'5.32", +19°25'41.08" | 381 558 | 37 300 | 34 4258 | 84 938,2 | 28 872,2 | T | T | T | b.d. |

Tabela 13  Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne – stan na dzień kończący rok sprawozdawczy.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [Mg] | Pojemność wypełniona [Mg] | Pojemność pozostała [Mg] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji [T/N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji [T/N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji [T/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Składowisko odpadów poprodukcyjnych, ul. Gardy 42-400 Zawiercie | +50° 28' 59", +19° 27' 40" | 130000 | 130000 | 0 | 128901,17 | b.d. | T | b.d. | T |

Na terenie powiatu nie ma czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu), składowisk odpadów obojętnych oraz składowisk, na których są składowane odpady zawierające azbest.

Powiat zawierciański nie posiada także czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji, w zakresie budowy i eksploatacji oraz w zakresie lokalizacji. Brak również czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji przestawiono w tab. 14, natomiast zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji przedstawiono w tab. 15.

Na terenie powiatu zawierciańskiego znajduje się pięć nieczynnych składowisk odpadów komunalnych, których charakterystyka przedstawia się następująco:

Składowisko Odpadów Komunalnych Kobylarz I w Zawierciu

Eksploatacja składowiska odbywała się w latach 1992 - 2005. Składowisko odpadów zostało zamknięte na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Zawierciu znak Ro.VII/7656/2/02/05 z dnia 08.09.2005 r. Odpady były przyjmowane na składowisko do 30.09.2005 r. Pojemność całkowita składowiska wynosiła 200 000 m3 i w całości została wykorzystana. Prowadzony jest monitoring obejmujący opad atmosferyczny, wody odciekowe, wody podziemne, gaz składowiskowy i osiadanie powierzchni. Aktualnie składowisko jest w trakcie rekultywacji, polegającej na uzupełnieniu nierówności i niwelacji terenu, wykonaniu poziomego drenażu odgazowującego, utwardzeniu drogi technologicznej 
i placu manewrowego, ponownej niwelacji terenu i wykonaniu warstwy glebotwórczej do rzędnej maksymalnej wierzchowiny.

Składowisko Odpadów Komunalnych Włodowice

Eksploatacja składowiska odbywała się w latach 1993 - 2005. Składowisko odpadów zostało zamknięte na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Zawierciu znak Ro.VII/7656/3/05 z dnia 08.06.2006 r. Odpady były przyjmowane na składowisko do 30.06.2005 r. Pojemność całkowita składowiska wynosiła 5 350m3 z czego zapełnione zostało 5 008 m3. Prowadzony jest monitoring obejmujący opad atmosferyczny, wody odciekowe, wody podziemne, gaz składowiskowy i osiadanie powierzchni składowiska. Aktualnie składowisko jest w trakcie rekultywacji, polegającej na niwelacji terenu, wykonaniu warstwy uszczelniającej i drenażowej oraz zadrzewieniu i zakrzewieniu terenu zgodnie z projektem technicznym rekultywacji składowiska odpadów.

Składowisko Odpadów Komunalnych w Ogrodzieńcu

Eksploatacja składowiska odbywała się w latach 1994 - 2005. Składowisko odpadów zostało zamknięte na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego znak ŚR-II-6627/6/2/05 z dnia 19.12.2005 r. Odpady były przyjmowane na składowisko do 31.08.2006 r. Pojemność całkowita składowiska wynosiła 131 700 m3, z czego zapełnione zostało 130 468,1 m3. Prowadzony jest monitoring obejmujący opad atmosferyczny, wody powierzchniowe, wody odciekowe, wody podziemne, gaz składowiskowy i osiadanie powierzchni. Aktualnie składowisko jest w trakcie rekultywacji, polegającej na ukształtowaniu bryły składowiska, wyrównaniu powierzchni składowiska, korektę studni odgazowujących, wykonaniu dodatkowych opaskowych rowów ziemnych i połączenie ich z już istniejącymi, ponownym wyrównaniu powierzchni składowiska, ułożeniu zewnętrznej warstwy ziemi oraz wysiew traw i nasadzenie krzewów.

Składowisko Komunalne Gminy Pilica

Eksploatacja składowiska odbywała się w latach 1974 - 2004. Składowisko odpadów zostało zamknięte na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Zawierciu znak Ro.VII/7656/4/04 z dnia 31.08.2004 r. Odpady były przyjmowane na składowisko do 15.11.2004 r. Pojemność całkowita składowiska wynosiła 24 446 m3 i w całości została wykorzystana. Prowadzony jest monitoring obejmujący wody odciekowe, wody podziemne i gaz składowiskowy. Aktualnie składowisko jest przewidziane do rekultywacji, polegającej na wyrównaniu powierzchni składowiska, utworzeniu na powierzchni składowiska warstwy drenażowej, wykonaniu drenażu odgazowującego, przykryciu powierzchni warstwy drenażowej geomembraną zabezpieczającą przed infiltracją wód opadowych, przykryciu geomembrany warstwą ziemną min 0,75m, wykonaniu odpływu wód opadowych i 2 piezometrów do monitoringu wód podziemnych.

Składowisko odpadów komunalnych w Porębie

Eksploatacja składowiska odbywała się w latach 1995 - 2007. Składowisko odpadów zostało zamknięte na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego znak ŚR-II-6627/7/07 z dnia 17.09.2007 r. Odpady były przyjmowane na składowisko do 30.04.2007 r. Pojemność całkowita składowiska wynosiła 400 000 m3 i w całości została wykorzystana. Prowadzony jest monitoring obejmujący opad atmosferyczny, wody powierzchniowe, wody odciekowe, wody podziemne, gaz składowiskowy i osiadanie powierzchni. Rekultywacja składowiska została zakończona 12.06.2008 r. i polegała na ukształtowaniu powierzchni składowiska odpadów, wykonaniu warstwy filtrującej z ułożeniem drenażu (gazowego) z dowiązaniem do istniejącej studni, wykonaniu warstwy izolującej, uporządkowaniu rowów opaskowych i zagospodarowaniu zielenią zrekultywowanej powierzchni.

Tabela 14  Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |
| 1. | Składowisko Odpadów Komunalnych „Kobylarz I” w Zawierciu | 30.09.2005 r. | 31.09.2009 r. | Rekultywowana jest I kwatera |
| 2. | Składowisko Odpadów Komunalnych Włodowice | 30.06.2006 r. | 31.12.2010 r. |  |
| 3. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Ogrodzieńcu | 31.08.2006 r. | II kw. 2008 r.* | Składowisko jest w trakcie rekultywacji. W 2009 r. rozpoczęto I etap – niwelacja terenu i ułożenie warstwy wyrównawczej |
| 4. | Składowisko Komunalne Gminy Pilica | 15.11.2004 r. | 31.12.2005 r.* | Nie wykonano rekultywacji. W listopadzie 2009 r. ogłoszono przetarg na zamknięcie i rekultywacje składowiska |

Tabela 15  Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2008 r.

| Lp. | Nazwa adres składowisk | Termin zamknięcia składowisk | Termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |
| 1. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Porębie | 30.04.2007 r. | 12.06.2008 r. | Monitoring składowiska będzie fazę poeksploatacyjną przez okres 30 lat |

## 2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu zawierciańskiego nie doszło do zamknięcia składowiska, które nie spełniały wymagań ochrony środowiska.

# 3. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena

Uchwalony Plan Gospodarki Odpadami wskazuje zadania niezbędne do realizacji, których głównym założeniem jest poprawa stanu gospodarowania odpadami na obszarze powiatu zawierciańskiego, a co za tym idzie poprawa warunków życia mieszkańców.

W Planie został zastosowany podział zadań na:

• zadania inwestycyjne,

• zadania pozainwestycyjne.

Poniżej w Tabela 16  przedstawiono informacje dotyczące stanu realizacji zaplanowanych zadań dla powiatu zawierciańskiego według stanu na dzień 31.12.2008 r. wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010r.”

Tabela 16   Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” dla powiatu zawierciańskiego według stanu na dzień kończący I okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2008 r.

| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań/ Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50% udziałem makulatury) | 2007-2010 | Urzędy administracji publicznej | Zadania dotyczące uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów nie figurowały w PGO dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004-2011 z października 2003 r., | Nie uwzględniono |
| 2. | Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nieposiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 241 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska) | 2007 | Starostowie | Bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów azbestowych (2 600 Mg) zgromadzonych na terenie PMIB "Izolacja" i w kamieniołomie Cementowni "Wiek" | W latach 2007 - 2008 istotnym hamulcem rozwiązywania zagadnienia odpadów azbestowych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie wytwarzającym płyty azbestowo-cementowe (eternitowe) PIMP Izolacja w Ogrodzieńcu były problemy prawno-własnościowe tych terenów. Działania te Starostwo podjęło w roku 2009 r. W roku 2007 Starosta Zawierciański wydał Decyzję RO 1.EPK. 6018-2/5/07 z dnia 9.03.2007 r., dotyczącą rekultywacji terenu po Cementowni „Wiek” w położonego w Zawierciu, obręb Bzów. Rekultywację tego terenu prowadzono poprzez wypełnianie wyrobiska odpadami innymi niż niebezpieczne. Decyzję RO. II.BS. 7665/6/07 z dnia 09.03.2007 r., na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne do wypełniania tego niekorzystnie przekształconego terenu uzyskało przedsiębiorstwo „EKO HARPOON Technologie Ekologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim 128, gmina Czosnów. Do rekultywacji użyto inne rodzaje odpadów niż zatwierdzone w decyzji Starosty. Trwają procedury prawno-administracyjne w ww. sprawie. Rekultywacja nie jest zakończona. |
| 3. | Nałożenie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego, z terminem wykonania obowiązku do końca 2009 r. | 2007 i 2008 | Wojewodowie i starostowie | Zadania dotyczące nałożenia na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego nie figurowały w PGO dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004-2011 z października 2003 r., niemniej jednak w starostwie podejmowano działania w tym zakresie. | W 2007 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało decyzję dotyczącą rekultywacji ziemi zanieczyszczonej ropopochodnymi na działce bazy PKS w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 22 - Decyzja RO VII/7639/3/06 z dnia 29.01.2007 r., rekultywacja obejmie 1600m2 i odbywać będzie się biopreparatami do standardów jakości gleb wymaganych dla terenów grupy „C” do 31.12.2009 r. Od połowy roku 2007 decyzje dotyczące rekultywacji terenów zanieczyszczonych zgodnie z ustawą o szkodach w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr 75, poz.493) nie wydaje Starosta. |
| 4. | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | 2007 - 2009 | Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | Likwidacja i rekultywacja „dzikich wysypisk”. | Dzikie wysypiska likwidowane są na bieżąco. W powiecie zinwentaryzowane następujące „dzikie wysypiska”: Miasto Zawiercie - 3 „dzikie wysypiska” o łącznej powierzchni 0,0081 ha (2006r.) i 16 „dzikich wysypisk” o łącznej powierzchni 0,0094 ha (2007r.). Łazy - 12 „dzikich wysypisk” o łącznej powierzchni 0,055 ha (2006r.) i 12 „dzikich wysypisk” o łącznej powierzchni około 0,055 (2007r.). Irządze - 3 „dzikie wysypiska” o łącznej powierzchni 0,08 ha (2006r.) i „dzikie wysypiska” o łącznej powierzchni 0,06 ha (2007r.). Ogrodzieniec - 3 „dzikie wysypiska” o łącznej powierzchni 1 ha (2006r.) i 3 „dzikie wysypiska” o łącznej powierzchni 1 ha (2007r.). Włodowice - 6 „dzikich wysypisk” o łącznej powierzchni 0,1 ha (2006r.) i 2 „dzikie wysypiska” o łącznej powierzchni 0,02 ha (2007r.). Kroczyce - nie stwierdzono „dzikich wysypisk”. Poręba - 3 „dzikie wysypiska” o łącznej powierzchni 0,019 ha (2006r.) i 2 „dzikie wysypiska” o łącznej powierzchni 0,01 ha (2007r.). Pilica - nie stwierdzono „dzikich wysypisk”. Szczekociny - nie stwierdzono „dzikich wysypisk”. Żarnowiec- nie stwierdzono „dzikich wysypisk”. |
| 6. | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | 2008 - 2009 | Rady Gmin | Wspieranie i koordynowanie działań dotyczących rozwoju ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Gminy powiatu zawierciańskiego zostały zakwalifikowane do 9 regionu, w którym ma być prowadzona wspólna gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie aktualizacją PGO dla województwa śląskiego. |
| 7. | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo) | 2008 - 2013 | Zarządy związków międzygminnych, przedsiębiorstwa komunalne i prywatne | Wspieranie i koordynowanie działań dotyczących rozwoju ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Powstał „Międzygminny Zakład Utylizacji odpadów” w Zawierciu zrealizowany wspólnie z gminą: Kroczyce i Włodowice, który obsługuje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi gminy Kroczyce, Włodowice, Zawiercie i Porębę. |
| 8. | Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi prac poszukiwawczych ewentualnie niezinwentaryzowanych mogilników | 2007 i 2008 | Starostowie | - | Nie prowadzono przedmiotowych badań |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 - które były realizowane na terenie powiatu, a wynikające z powiatowego planu gospodarki odpadami |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004-2011 | Działania pozainwestycyjne |
| 1 |  | 2007 | Organ wykonawczy Powiatu, Miast i Gmin | Zebranie informacji od gmin nt. wykonania planów operacyjnych (sprawozdań z realizacji gminnych PGO) | Większość gmin wykonała sprawozdania po ustawowym terminie, z wyjątkiem gminy Szczekociny. |
| 2 |  | 2005 i 2006 | Organ wykonawczy Powiatu, Miast i Gmin | Opracowanie raportu z wykonania PGO | Pierwsze sprawozdanie z PGO za lata 2004-2006 wykonano w czerwcu 2007 r. |
| 3 |  | 2005 i 2007 | Organ wykonawczy Powiatu, Miast i Gmin | Ocena stopnia wykonania PGO | Ocena stopnia wykonania PGO została przedstawiona w sprawozdaniu z PGO. Na ogólną liczbę 58 planowanych przedsięwzięć w latach 2004-2006 wykonano 74% (43 przedsięwzięcia). |
| 4 |  | 2007 | Organ wykonawczy Powiatu, Miast i Gmin | Weryfikacja PGO – na lata 2008-2015 | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2008-2011 przyjęta została przez Radę Powiatu w dniu 26 lutego 2009 roku (Uchwała nr XXX /282/09) |
| 5 |  | Zadanie ciągłe | Organ wykonawczy Powiatu, Miast i Gmin | Wspieranie i koordynowanie działań dotyczących rozwoju ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Gminy powiatu zawierciańskiego zostały zakwalifikowane do 9 regionu, w którym ma być prowadzona wspólna gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie aktualizacją PGO dla województwa śląskiego. Poza tym powstał „Międzygminny Zakład Utylizacji odpadów” w Zawierciu zrealizowany wspólnie z gminą: Kroczyce i Włodowice, który obsługuje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi gminy Kroczyce, Włodowice, Zawiercie i Porębę. |
| 6 |  | Zadanie ciągłe | Urzędy Miast i Gmin | Działania uświadamiające (selektywna zbiórka surowców wtórnych, bioodpadów, kompostowanie przydomowe) | Zadania realizowane było w poszczególnych gminach. Największe osiągnięcia w tym zakresie ma gmina Zawiercie. Zawiercie 1. Opracowanie druków i ulotek: - w 2007 i 2008 r. - ulotka „Zielone Zawiercie” – Ograniczenie niskiej emisji”, - w 2007 i 2008 r. – ulotka „Zielone Zawiercie” – Gospodarka Ściekowa Zawiercia”, - w 2007 roku - ulotka „Selektywna Zbiórka Odpadów” wykonana przez Zakład Gospodarki Komunalnej, - w 2007 i 2008 r. ulotka „Zielone Zawiercie” - Odazbestowienie dachów i elewacji”, w której pojawiły się informacje m. in. o możliwości i procedurze usuwania materiałów zawierających azbest. 2. Organizacja corocznych konkursów ekologicznych: - „Zbieranie zużytych baterii suchych”, - „Konkurs wiedzy pożarniczej i ekologicznej”, - „Zbieranie makulatury” 3. Realizacja corocznych akcji: - „Sprzątanie świata”, - Akcja „dzień bez samochodu” – organizowane są przejazdy i wycieczki rowerowe, uczestnicy to uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, w 2007 roku zorganizowano wystawę zabytkowych rowerów z muzeum w Otrębusach. 4. Gmina Zawiercie brała udział w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu „Ekologiczne sołectwo”. 5. Organizacja w 2007 r. konferencji „Drzewa i krzewy w mieście – pielęgnacja, nasadzanie, wycinka – aspekty prawne i praktyczne”. 6. Prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych pogadanek nt. segregacji odpadów w gospodarstwach domowych realizowane było przez nauczycieli i organizacje pozarządowe w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz między przedmiotowych ścieżek edukacyjnych. 7. Segregacja odpadów u źródła jest jednym z elementów kampanii sprzątanie świata organizowanego corocznie w ramach działań ekologiczno – informacyjnych. 8. Opracowanie i druk ulotki o kompostowaniu. Zachęcanie mieszkańców do właściwego zbierania na bieżąco odpadów organicznych, w osobnych pojemnikach. W zabudowie wielorodzinnej zbieranie są odpady do brązowych pojemników z napisem „Bioodpady”. Ogrodzieniec 1. Pracownicy Urzędu prowadzili w przedszkolu pogadanki nt. selektywnej zbiórki odpadów. 2. Firma Remondis prowadząca selektywną zbiórkę odpadów u źródła dostarczała mieszkańcom ulotki nt. selektywnej zbiórki odpadów. 3. Prowadzenie corocznych akcji: - Dzień Ziemi - Sprzątanie świata. W latach 2007-2008 na te akcje Gmina zapewniła worki foliowe, rękawice, a także odbiór i transport na składowiska zebranych przez dzieci odpadów. Włodowice W latach objętych sprawozdaniem Gmina nie podejmowała działań edukacyjno-informacyjnych. Irządze 1. Udział dzieci młodzieży w konkursach i olimpiadach ekologicznych. 2. Organizowanie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, w której uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Żarnowiec 1. Przeprowadzono szkolenia nt. kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. 2. Przeprowadzono szkolenia w szkołach nt. segregacji odpadów. 3. Organizowano w szkołach konkursy oraz zbiórkę odpadów. 4. Przeprowadzono szkolenia wśród rolników nt. zbiórki odpadów niebezpiecznych i usuwania azbestu. Kroczyce 1. Udział dzieci i młodzieży w organizowanych przez szkoły akcjach „Sprzątanie świata”. 2. Promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, przede wszystkim ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury. Pilica 1. Udział dzieci i młodzieży w organizowanych przez szkoły akcjach „Sprzątanie świata”. 2. Promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, przede wszystkim ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury. 3. W szkołach i przedszkolu zorganizowano zbiórkę baterii. Za zebrane baterie dzieci i młodzież otrzymywały nagrody. Poręba 1. Corocznie w ramach obchodów Dnia Ziemi organizowano Festiwal Ekologiczny, mający na celu m.in. podnoszenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie segregacji odpadów wśród dzieci i młodzieży. W ramach festiwalu prowadzona była m.in. zbiórka surowców wtórnych. 2. Propagowanie możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie na posesjach indywidualnych. Szczekociny 1. Udział dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach ekologicznych. 2. Organizowanie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, w którym uczestniczą szkoły. 3. Zorganizowano VII edycję konkursu ekologicznego pod hasłem: „Integracja człowieka w środowisko naturalne, ochrona przyrody”. 4. Publikowanie w czasopiśmie „Echo Szczekocin” informacji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Łazy Na terenie gminy działania edukacyjno-informacyjne prowadzone są w sposób ciągły: 1. Prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach konkursów ekologicznych, prezentacji multimedialnych poświęconych tej tematyce. 2. Urząd Miejski razem ze szkołami prowadzali akcję „Sprzątania świata”. 3. Publikacja artykułów o tematyce ekologicznej w miesięczniku Echo Łaz. 4. Propagowanie segregacji odpadów w grupie osób dorosłych należących do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. |
| 7 |  | 2004 | Urzędy Miast i Gmin | Przygotowanie materiałów dot. celowości wprowadzenia segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz minimalizacji produkcji odpadów |  |
|  |  | 2004 | Urzędy Miast i Gmin | Rozprowadzenie ww. materiałów |  |
| 8 |  | Zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Organizacja szkoleń i konferencji dotyczących gospodarki odpadami |  |
| 9 |  | Zadanie ciągłe | Urzędy Miast i Gmin, Organizacje pozarządowe | Prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych pogadanek nt. segregacji odpadów w gospodarstwach domowych |  |
| 10 |  | Zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Promowanie dobrych przykładów segregacji odpadów u źródła |  |
| 11 |  | Zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie |  |
| 12 |  |  | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Inwentaryzacja odpadów zawierających azbest i harmonogram ich usuwania | Zawiercie Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2004 roku. Poręba Na terenie gminy nie wykonano pełnej inwentaryzacji materiałów zawierających azbest. Łazy Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w latach 2004-2005. Ogrodzieniec Na terenie gminy nie wykonano pełnej inwentaryzacji materiałów zawierających azbest. Pilica Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2005 roku. Szczekociny Inwentaryzacja została przeprowadzona na wsiach przez sołtysów. Kroczyce Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2004 roku. Włodowice Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2002 roku. Żarnowiec Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2007 roku. Irządze Na terenie gminy wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest w 2007 roku. W gminach Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Kroczyce, Włodowice prowadzono dofinansowanie do działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. |
| 13 |  | 2003-2004 | Urzędy Miast i Gmin, Firmy wywozowe | Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia wytwórców odpadów w zorganizowanym wywozie odpadów komunalnych | Prowadzone były kontrole w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrole miały na celu ustalenie nieruchomości, dla których nie zawarto umów na odbiór odpadów komunalnych. |
| 14 |  | Od 2004 | Urzędy Miast i Gmin, Firmy wywozowe | Wdrażanie ww. Systemu kontroli | Zadanie realizowane w poszczególnych gminach według potrzeb i możliwości |
| 15 |  | 2005 | Urzędy Miast i Gmin, Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne | Założenie systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich stosowaniu | Nie zrealizowano tego zadania. |
| 16 |  | 2003-2004 | Urzędy Miast i Gmin, Zarządcy składowisk | Urealnienie cen za przyjęcie odpadów na składowiska | Przyjęto stosowną uchwałę IX/85/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 maja 2007 r. regulującą ceny przyjmowanych na składowisko odpadów. |
| 17 |  | Zadanie ciągłe | Urzędy Miast i Gmin, WIOŚ | Zintensyfikowanie kontroli sposobu eksploatacji wysypisk | Prowadzone były kontrole składowisk przez WIOŚ. |
| 18 |  | Zadanie ciągłe | Urzędy Miast i Gmin | Inwentaryzacja „dzikich wysypisk” | Inwentaryzacja „dzikich wysypisk” prowadzona była na bieżąco w poszczególnych gminach, na podstawie zgłoszeń mieszkańców bądź służb kontrolnych. |
| 19 |  | Zadanie ciągłe | WIOŚ, straż miejska | Intensyfikacja działalności kontrolnej | Prowadzone były bieżące kontrole mieszkańców na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. |
| 20 |  | Zadania cykliczne | Urzędy Miast i Gmin, Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne | Badanie jakości osadów ściekowych celem określenia możliwości ich wykorzystania do celów rolniczych | Badanie jakości osadów ściekowych organizowane były na bieżąco przez Oczyszczalnie Ścieków zlokalizowane na terenie powiatu Zawierciańskiego. |
| 21 |  | Zadanie ciągłe | Wojewoda, Starosta, WIOŚ | Uwzględnianie wprowadzania bezodpadowych i małoodpadowych technologii produkcji przy wydawaniu pozwoleń na wytwarzanie i zezwoleń na unieszkodliwianie odpadów | Wprowadzenie bezodpadowych i małoodpadowych technologii leży w gestii przedsiębiorcy. Natomiast Wojewoda bądź Starosta wydają decyzje w zakresie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na ich unieszkodliwianie, a także w zakresie przeglądów ekologicznych. Wojewoda, Starostwo oraz WIOŚ mogą prowadzić kontrolę podmiotów gospodarczych pod kątem przestrzegania zapisów określonych w wydanych pozwoleniach. |
| 22 |  | Zadanie ciągłe | Starosta, WIOŚ | Egzekwowanie realizacji zaleceń wydawanych w zezwoleniach | Starostwo prowadzi ciągłe kontrole w przedsiębiorstwach. |
| 23 |  | Zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Organizacje pozarządowe | Zgłaszanie do WIOŚ przypadków nieprzestrzegania właściwego składowania odpadów przemysłowych | Nie odnotowano przedmiotowych zgłoszeń. |
| 24 |  | Zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe | Kontrola posiadaczy niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych z zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki tymi odpadami | Nie prowadzono kontroli u posiadaczy niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. |
| 25 |  | Zadania ciągłe | WIOŚ, Starostwo Powiatowe | Zintensyfikowanie kontroli realizacji gospodarki odpadami w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą | Starostwo prowadzi ciągłe kontrole w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004-2011 | Działania inwestycyjne |
| 26 |  | 2004-2011 | Urzędy Miast i Gmin, Podmioty gospodarcze | Zwiększanie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów | Zorganizowanym odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych jest 77% mieszkańców powiatu. Na terenie poszczególnych gmin powiatu zawierciańskiego zorganizowanym odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych objętych jest następujący procent mieszkańców: - Zawiercie – 99,9% mieszkańców, - Łazy – 90% mieszkańców, - Irządze – 55% mieszkańców, - Ogrodzieniec - 86% mieszkańców, - Włodowice - 80% mieszkańców, - Kroczyce - 90% mieszkańców, - Poręba - 80% mieszkańców, - Pilica - 85% mieszkańców, - Szczekociny – 57% mieszkańców, - Żarnowiec – 45%. |
| 27 |  | Zadanie ciągłe | Urzędy Miast i Gmin, | Rozszerzanie segregacji odpadów u źródła (z zakupem pojemników) | Na terenie powiatu zawierciańskiego segregację odpadów prowadzono w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczane są przez firmy prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Natomiast pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (o pojemnościach: 1,5 m3, 2,5 m3 typu Euroleader i 1,1 m3 typu siatka.) są ogólnodostępne. System workowy stosowany jest w gminie Włodowice i Pilica, system workowy i pojemnikowy w gminach: Ogrodzieniec, Poręba, Zawiercie natomiast system pojemnikowy w gminach: Szczekociny, Kroczyce i Łazy. Selektywna zbiórka odpadów nie była prowadzona w gminie Irządze i Żarnowiec. |
| 28 |  | Zadanie ciągłe | Urzędy Miast i Gmin | Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych | W niektórych gminach na terenie powiatu zbierane są zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Zawiercie - na terenie Gminy nie wybudowano Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Zbiórka zużytych baterii organizowana jest przez Urząd Miejski w Zawierciu, w szkołach i przedszkolach, w ramach konkursu „Zbieranie zużytych baterii suchych”. Na terenie Zawiercia funkcjonuje 21 punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2008 r. roku wprowadzono zbiórkę przeterminowanych leków w 5 aptekach w Zawierciu. Ogrodzieniec - zbiórka zużytych baterii prowadzona jest we wszystkich szkołach na terenie gminy. W 2007 r. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec przystąpił również do tej akcji, w budynkach Urzędu, Domu Kultury i biblioteki gdzie wystawione są pojemniki na zużyte baterie. Raz w roku prowadzona jest zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych od mieszkańców. Akcja jest ogłaszana w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeniowych. Mieszkańcy wystawiają zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne przed swoją nieruchomość, a firma odbierająca odpady zabiera je w określonych dniach. Ponadto mieszkańcy mogą dostarczać własnym transportem zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Zakładu firmy Remondis w dowolnym terminie nieodpłatnie, ewentualnie zamówić usługę odbioru takich odpadów, ale w tym przypadku ponoszą koszty transportu wykonanego przez Remondis. Włodowice – zbiórka zużytych baterii odbywa się w Szkole Podstawowej we Włodowicach w oznaczonych pojemnikach. Raz w roku organizowana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zbierany jest przez samochód objeżdżający miejscowości gminy. Pilica - zbiórka zużytych baterii odbywa się w szkołach na terenie gminy, w oznakowanych pojemnikach. zbieranie zużytego sprzętu EE odbywa się w systemie wystawkowym po ogłoszeniu zbiórki przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, odpady te można również nieodpłatnie dostarczać do Firmy Remondis. Szczekociny - ustawiono gniazdo na terenie miasta, gdzie można oddać zużyty sprzęt EE. |
| 29 |  | Zadanie ciągłe | Urzędy Miast i Gmin | Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/ wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców prowadzona jest przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin. Firmy te nieodpłatnie podstawiają i wywożą w ustalonych terminach kontenery z odpadami. Terminy i miejsca ustawienia pojemników są ustalane pomiędzy firmą a przewodniczącym osiedla. |
| 30 |  | 2004-2007 | Urzędy Miast i Gmin, Zarządca składowiska | Bieżąca rekultywacja składowisk | W powiecie zawierciańskim do rekultywacji przeznaczone są 4 składowiska: - Składowisko Odpadów Komunalnych „Kobylarz I” w Zawierciu - Składowisko Odpadów Komunalnych Włodowice - Składowisko Odpadów Komunalnych w Ogrodzieńcu - Składowisko Komunalne Gminy Pilica |
| 31 |  | Zadanie ciągłe | Zarządca składowiska | Monitoring składowisk | ZGK. Prowadzony jest monitoring obejmujący opad atmosferyczny, wody powierzchniowe, wody odciekowe, wody podziemne, gaz składowiskowy i osiadanie powierzchni. |
| 32 |  | Zadanie ciągłe | Urzędy Miast i Gmin | Likwidacja i rekultywacja „dzikich wysypisk” | Na terenach gminnych zadanie realizowane jest na bieżąco. |
| 33 |  | 2004 | Urzędy Miast i Gmin, | Wdrożenie odzysku gruzu rozbiórkowego | W gminach: Ogrodzieniec, Łazy, Pilica, Włodowice, Poręba i Zawiercie możliwy był odbiór odpadów budowlanych na indywidualne zgłoszenie przez firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych. W czterech gminach nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, są to: Kroczyce, Szczekociny, Irządze i Żarnowiec. W latach 2007 - 2008 odpady remontowo - budowlane zebrano jedynie w Zawierciu: - w 2007r. – 1 007,63 Mg - w 2008r. – 2 002,60 Mg |
| 34 |  | 2004-2011 | Urzędy Miast i Gmin, właściciele nieruchomości | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest | W latach 2007 – 2008 na terenie powiatu zawierciańskiego usunięto 185,481 Mg wyrobów zawierających azbest w 2007 r. i 118,838 Mg w 2008 r. |
| 35 |  | 2004- ciągle | Gmina Ogrodzieniec | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | W gminie wdrożono system workowy i pojemnikowy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. |
| 36 |  | 2004-2006 | Wojewoda | Bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów azbestowych (2 600 Mg) zgromadzonych na terenie PMIB "Izolacja" i w kamieniołomie Cementowni "Wiek" | W latach 2007 - 2008 istotnym hamulcem rozwiązywania zagadnienia odpadów azbestowych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie wytwarzającym płyty azbestowo-cementowe (eternitowe) PIMP Izolacja w Ogrodzieńcu były problemy prawno-własnościowe tych terenów. Działania te Starostwo podjęło w roku 2009 r. |
| 37 |  | 2004-2007 | Gmina Pilica | Segregacja odpadów na terenie całej gminy | W latach 2007 – 2008 na terenie gminy Pilica w wyniku prowadzenia segregacji odpadów zebrano: - tworzywo sztuczne 1,8 Mg/rok - szkło 10,1 Mg/rok - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 12,5 Mg/rok - zbiórka baterii w szkołach 177 kg. |
| 38 |  | 2004 | UMiG Pilica | Opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Zarzeczu koło Pilicy | W listopadzie 2009 r. ogłoszono przetarg o tytule „Zamknięcie i rekultywacje składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Pilica” |
| 39 |  | 2004-2006 | Gmina Pilica | Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Pilicy | Według decyzji Starostwa Powiatowego w Zawierciu znak RO. VII/7656/4/04 z dnia 31.08.2004 r. planowany termin zakończenia składowania odpadów nastąpił 14.11.2004 r.. natomiast planowana rekultywacja nie została wykonana. W listopadzie 2009 r. ogłoszono przetarg na zamknięcie i rekultywacje składowiska |
| 40 |  | 2004-ciągle | Gmina Zawiercie, Zakład Gospodarki Komunalnej | Segregacja szkła i tworzyw sztucznych | System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje oprócz szkła i tworzyw sztucznych zbiórkę papieru i tekturę oraz bioodpadów. Prowadzony jest w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemnikowym w zabudowie wielorodzinnej. Na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej jest prowadzony w systemie pojemnikowym, gdzie ustawione są pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki o następującej kolorystyce: - kolor niebieski – papier i tektura (17 pojemników na terenie miasta) - kolor żółty lub kontenery siatkowe – tworzywa sztuczne (69 pojemników w mieście) - kolor zielony – szkło kolorowe (52 pojemniki na szkło) - kolor brązowy – bioodpady (15 pojemników w mieście) W 2007 r. zebrano: - 39,56 Mg papieru i tektury, - 134,52 Mg szkła, - 83,29Mg tworzyw sztucznych W 2008 r. zebrano: - 109,90 Mg papieru i tektury, - 347,3 Mg szkła, - 275 Mg tworzyw sztucznych |
| 41 |  | 2004-2005 | Gmina Zawiercie Zakład Gospodarki Komunalnej | Rekultywacja składowiska w Zawierciu „Kobylarz 1” | Składowisko zostało zamknięte na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Zawierciu znak Ro.VII/7656/2/02/05 z dnia 08.09.2005 r. Aktualnie składowisko jest w trakcie rekultywacji, polegającej na uzupełnieniu nierówności i niwelacji terenu, wykonaniu poziomego drenażu odgazowującego, utwardzeniu drogi technologicznej i placu manewrowego, ponownej niwelacji terenu i wykonaniu warstwy glebotwórczej do rzędnej maksymalnej wierzchowiny Prowadzony jest monitoring obejmujący opad atmosferyczny, wody powierzchniowe, wody odciekowe, wody podziemne, gaz składowiskowy i osiadanie powierzchni. |
| 42 |  | 2003-2004 | UM Zawiercie – Wydział Inwestycji miejskich | Kontynuacja i zakończenie budowy Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu | W 2007 r. uruchomiono kompostownię pryzmowa w przedmiotowym Zakładzie. |
| 43 |  | 2002-2005 | Gmina Łazy | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | W wyniku selektywnej zbiórki odpadów w gminie Łazy zebrano: - 129 [Mg] w 2007 r. - 256 [Mg] w 2008 r. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki gromadzone są w zestawach pojemników typu „iglo” o pojemności 1,5m3 .Według danych na koniec roku 2008 na terenie gminy rozstawione jest 28 pojemników do segregacji szkła, papieru i tworzyw sztucznych. |
| 44 |  | Zadanie ciągłe | UM Poręba, MPGKiM Sp. z o.o. Poręba | Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Poręba | W gminie wdrożono system workowy i pojemnikowy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. |
| 45 |  | 2003-2004 | Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Poręba " Sp. z o.o. | Kontynuacja utylizacji odpadów pogalwanicznych powstających w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Porębie | W latach 2007-2008 zadanie to nie było realizowane, ponieważ galwanizernia nie działa od 2001 roku. |
| 46 |  | 2004-2010 | Huta "Zawiercie" S.A. | Wycofywanie z użytkowania kondensatorów zawierających PCB w Hucie „Zawiercie” S.A. | Realizacja częściowa – w miarę potrzeb są wycofywane i oddawane do unieszkodliwiania. |

# 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w latach 2007-2008 przedstawiono w poniższej Tabela 17. Wyniki zostały uwzględnione w oparciu o sprawozdania i ankiety pochodzące z gmin.

Tabela 17  Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym

| Lp. | Nazwa zadania | Kwoty przewidziane na zadania [tyś. PLN] | Koszty poniesione w latach 2007-2008 [tyś. PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcie ogólne w zakresie gospodarki odpadami |
| 1 | Opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Łazy na lata 2008-2011. | - | 9,150 | GFOŚiGW |
| 2 | Opracowanie raportu z wykonania PGO (Zawiercie) | 2 | 4,6 | GFOŚiGW |
| 3 | Weryfikacja PGO na lata 2008-2015 (Zawiercie) | 15 | 16 | GFOŚiGW |
| 4 | Działania uświadamiające (selektywna zbiórka surowców wtórnych, konkursy ekologiczne, przygotowanie materiałów dot. Celowości wprowadzenia segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz minimalizacji produktów odpadów) (Zawiercie) | 37 | 33,3 | GFOŚiGW |
| 5 | Działania uświadamiające (selektywna zbiórka surowców wtórnych, bioodpadów, kompostownie przydomowe) | 1 | 1,1 | Środki własne (Ogrodzieniec) |
| 6 | Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców | 3 | 2,5 | Środki własne (Ogrodzieniec) |
| 7 | Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców | 5 | 4,2 | Środki własne (Ogrodzieniec) |
| Razem | 63 | 70,85 |  |
| II. Przedsięwzięcie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
| 1 | Selektywna zbiórka odpadów | 49,614 | 52,489 | Budżet gminy Łazy |
| 2 | Rozszerzenie segregacji odpadów u źródła (z zakupem pojemników) | 50 | 72,4 | Środki własne (Zawiercie) |
| 3 | Bieżąca rekultywacja składowiska | 20/rok | 90 | Środki własne (Zawiercie) |
| 4 | Monitoring składowiska | 50/rok | 130 | Środki własne (Zawiercie) |
| 5 | Studium wykonalności zamknięcia i rekultywacji składowiska (Włodowice) | 12,2 | 12,2 | Środki własne gmina Włodowice |
| 6 | Monitoring składowiska odpadów (Włodowice) | 17 | 17 | GFOŚiGW |
| Razem | 268,2 | 374,1 |  |
| III. Przedsięwzięcie w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym |
| 1 | Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 35,071 | 11,497 | Budżet gminy Łazy , GFOŚiGW |
| 2 | Zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV oraz wielkogabaryty | 8,655 | 24,519 | Budżet gminy Łazy |
| 3 | Usuwanie odpadów zawierających azbest (Włodowice) | 55 | 54 | GFOŚiGO |
| 4 | Utylizacja azbestu (Zawiercie) | 200/rok | 47 | Fundusze ekologiczne (GFOŚiGW i PFOŚiGW) |
| Razem | 498,73 | 137,016 |  |
| IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami |
| 1 | Usuwanie dzikich wysypisk | - | 8,891 | Budżet gminy Łazy |
| 2 | Usuwanie dzikich wysypisk |  | 1 | Budżet gminy Włodowice |
| 3 | Usuwanie dzikich wysypisk | 3 | 5 | Budżet gminy Ogrodzieniec |
| 4 | Usuwanie dzikich wysypisk | 10 | 61,7 | Budżet gminy Zawiercie |
| 5 | Usuwanie dzikich wysypisk | 30 |  | Budżet gminy Poręba |
| Razem | 43 | 76,6 |  |
| OGÓŁEM | 872,93 | 658,566 |  |

Objaśnienia:

b.d. - brak danych

Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w latach 2007-2008 wynoszą 658,566 tys. zł co stanowi 75,4% środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć.

# 5. Ocena realizacji celów

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla którego sporządzane jest niniejsze sprawozdanie, proponuje istotne wskaźniki, zakładając że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. Aktualnie w województwie śląskim funkcjonuje baza danych - Wojewódzki System Odpadowy (WSO), dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, administrowana przez Urząd Marszałkowski. Starostwo Powiatowe w Zawierciu posiada odpowiedni kod dostępu do WSO, w związku z tym nie ma potrzeby tworzenia powiatowej bazy danych gospodarki odpadami. WSO jest co roku aktualizowany na podstawie informacji o wytworzonych odpadach przekazywanych przez przedsiębiorców do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

Poniżej w Tabela 18  Zmiany stanu środowiskowego w oparciu o proponowane wskaźniki monitoringu aktualizacji PGO przedstawiono proponowane Planu istotne wskaźniki monitorowania których odpowiedni zestaw zapewni sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz porównawczych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o wdrażanym Planie.

Tabela 18  Zmiany stanu środowiskowego w oparciu o proponowane wskaźniki monitoringu aktualizacji PGO

| L.p. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Stan istniejący (rok 2007) |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 33829 |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 28397 |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 84 |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 274 |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 230 |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowisku [%] | 96 |
| 7 | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] | 9789 |
| 8 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji [Mg] | 250 |
| 9 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - opakowania z metali (aluminium, stal) - opakowania wielomateriałowe | 157,5 587 275,1 71,3 0,1 |
| 10 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalno-podobnych [%] | 0,38 |
| 11 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - opakowania z metali (aluminium, stal) | 89,1 125,6 275,1 b.d. |
| 12 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg] - wielkogabarytowych - budowlanych - niebezpiecznych | b.d. 1255431,2 1396,84 |
| 13 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] | 1/2,9 |
| 14 | Składowiska nieczynne [szt.] w tym: - zrekultywowane - do rekultywacji | 5 1 4 |
| 15 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji [szt./(Mg/rok)] - kompostowanie [szt./(Mg/rok)] | 2 1 1 |
| 16 | Ilość powstających osadów ściekowych [Mg] | 4941,6 |
| 17 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi [Mg]: - wykorzystane w tym: Na cele przemysłowe Na cele rolnicze - kompostowane - przekształcone termicznie - składowane ( na terenie oczyszczalni) - inne - nagromadzone na terenie oczyszczalni -wykorzystane z nagromadzonych | b.d. b.d. 310 - 1,1 b.d. 140,9 4489 |

# 6. Podsumowanie

Obowiązek opracowania sprawozdania wynika z art. 14, ust. 13 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 14, ust. 13, pkt. 2 w/w ustawy zarząd powiatu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami radzie powiatu 
i zarządowi województwa do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004 -2011 został przyjęty Uchwałą nr XIV/120/03 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku, natomiast aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2008-2011, przyjęta została przez Radę Powiatu w dniu 26 lutego 2009 roku (Uchwała nr XXX /282/09). Niniejsze opracowanie jest drugim sprawozdaniem i obejmuje okres sprawozdawczy: 2007 i 2008 r.

W sprawozdaniu zawarto informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pochodzącymi z selektywnej zbiórki odpadów, osadami ściekowymi oraz odpadami z sektora gospodarczego. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono informacje o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty poniesione przez Starostwo Powiatowe na realizację przedsięwzięć związanych z planem gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym ilość zebranych odpadów komunalnych w gminach powiatu zawierciańskiego utrzymywała się na poziomie około 24-25 tys. Mg. W 2007 r. zebrano 25 303,79 Mg odpadów komunalnych, w tym 24 662,19 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Natomiast w 2008 r. zebrano 24 035,68 Mg odpadów komunalnych, w tym 23 375,53 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W 2008 r. można zaobserwować spadek zebranej masy odpadów komunalnych, który w stosunku do roku 2007 wynosi 4,2% oraz spadek zebranej masy odpadów niesegregowanych, który w stosunku do roku 2007 wynosi 5,2%.

Zorganizowanym odbiorem tych odpadów objęte jest 77% mieszkańców powiatu. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w jest ich składowanie, 96% zebranych odpadów przekazywane jest na składowisko.

Na terenie powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka następujących rodzajów odpadów:

- odpady opakowaniowe,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady niebezpieczne (zużyte baterie i sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Na terenie powiatu zawierciańskiego selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych prowadzono w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach. System workowy stosowany jest w gminie Włodowice, Irządze i Pilica, system workowy i pojemnikowy w gminach: Ogrodzieniec, Poręba, Zawiercie natomiast system pojemnikowy w gminach: Szczekociny, Kroczyce i Łazy. Selektywna zbiórka odpadów nie była prowadzona w gminie Żarnowiec. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców prowadzona jest przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin. Firmy te nieodpłatnie podstawiają i wywożą w ustalonych terminach kontenery z odpadami. Odpady budowlane  odbierany są przez firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych w gminach: Ogrodzieniec, Łazy, Pilica, Włodowice, Poręba i Zawiercie. W czterech gminach nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, są to: Kroczyce, Szczekociny, Irządze i Żarnowiec. W pięciu gminach (Zawiercie, Ogrodzieniec, Włodowice, Pilica i Szczekociny) na terenie powiatu zbierane są zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady ulegające biodegradacji zbierane są w dwóch gminach powiatu to jest w Zawierciu i Łazach. W gminie Zawiercie odpady ulegające biodegradacji zbierane są do brązowych pojemników oznaczonych napisem Bioodpady (rozmieszczonych jest 15 pojemników o pojemności 1 100l każdy). W zabudowie jednorodzinnej po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu do odbioru tych odpadów. W gminie Łazy odpady ulegające biodegradacji zbierane są z ogrodów i parków. Zebrane odpady ulegające biodegradacji poddane są procesowi odzysku R 14 w kompostowni pryzmowej uruchomionej w 2007 r., w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zawierciu.

Na terenie powiatu zawierciańskiego aktualnie funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych. Właścicielem i zarządzającym składowiskiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Krzywa 3 w Zawierciu. W zakładzie tym funkcjonują także instalacje do odzysku odpadów komunalnych: sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz wspomniana  kompostownia pryzmowa.

Na terenie powiatu zawierciańskiego znajduje się pięć nieczynnych składowisk odpadów komunalnych, przy czym tylko jedno z nich składowisko w Porębie zostało zrekultywowane.

W latach 2007 – 2008 na terenie powiatu zawierciańskiego usunięto 185,481 Mg  wyrobów zawierających azbest w 2007 r. i 118,838 Mg w 2008 r. W gminach Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Kroczyce, Włodowice prowadzono dofinansowanie do działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

W latach 2007 – 2008 na terenie powiatu zawierciańskiego zarejestrowano  30 dzikich wysypisk. Ich identyfikacja i inwentaryzacja jest prowadzona na podstawie kontroli 
i zgłoszeń mieszkańców. Działanie prewencyjne mają za zadanie edukację społeczeństwa oraz fizyczną likwidacja dzikich wysypisk polegająca na usunięciu odpadów. Koszty poniesionych działań są wydatkowane z poszczególnych gmin a nakłady finansowe przeznaczone do odpowiednich działań w latach 2008 – 2018 r. wynoszą 1,1 mln złotych.

W powiecie zawierciańskim oczyszczalnie ścieków znajdują się na terenie siedmiu gmin: Zawiercie, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny. W oczyszczalniach tych w latach 2007 – 2008 wytworzono łącznie w 2007 r. 4941,6 Mg osadów ściekowych, a w 2008 r., 5036,3 Mg tych odpadów.

Ilość powstających odpadów w sektorze gospodarczym powiatu zawierciańskiego oszacowano w oparciu o informacje pozyskane z bazy danych Wojewódzki System Odpadowy (WSO) - województwo śląskie. W 2007 r. w powiecie zawierciańskim wytworzono ogółem około 893 889,3 Mg odpadów z sektora gospodarczego w tym 2 300,676 Mg odpadów niebezpiecznych. W 2008 r. ilość ta zmniejszyła się do 845 368,9 Mg  w tym 1979,151 Mg odpadów niebezpiecznych. Z pośród odpadów przemysłowych w powiecie zawierciańskim największą ilość odpadów w latach 2007 - 2008  wytworzono: z grupy 19 - w 62,20% wszystkich odpadów przemysłowych (2007 r) ., i  54,47% w 2008 r. z grupy 10 - w 2007 r. 30,91% wszystkich odpadów przemysłowych, a w 2008 r. 31,37% oraz z grupy 12 - w 2007 r. 4,33 % wszystkich odpadów przemysłowych, a w 2008 r. 5,91%.

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu zagospodarowano w instalacjach i poza instalacjami następujące ilości odpadów z sektora gospodarczego: 837594,7 Mg w 2007 roku oraz 864860,8 Mg w 2008 r.

Odpady z sektora gospodarczego poddawane były procesom odzysku lub unieszkodliwienia w instalacjach zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego. Aktualnie (stan na 31.12.2008 r.) na terenie powiatu działa 14 instalacji do odzysku odpadów. Są to: 4  stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 1 zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 3 instalacje do odzysku odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, 5 instalacje do odzysku odpadów z żelaza i stali oraz 1 instalacja do odzysku popiołów lotnych.

Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w latach 2007-2008 wyniosły 658,566 tys. zł co stanowi 75,4% środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć.