POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  W  ZAWIERCIU

42 – 400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34                                                   tel. 032/ 67 107 65  w.34

Zawiercie, dnia 10.04.2006 r.

### PZD/Dz-2/158/     /06

Sz. P.

ANDZRZEJ DANECKI

Przewodniczący

Rady Powiatu Zawierciańskiego

W nawiązaniu do pisma Nr Br-I-0041/4/06 z dn. 27.03.2006 r., Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w załączeniu przekazuje informacje dot. realizacji założeń programu rozwoju układów komunikacyjnych powiatu zawierciańskiego na lata 2001-2010 oraz organizacji zasad zarządzania, utrzymania i administracji drogami powiatowymi, celem opracowania materiałów sesyjnych na XL sesję Rady Powiat.

Ponadto złożono wnioski na dofinansowanie zadań związanych z przebudową dróg:

I. „Z programu ZPORR (EFRR)”:

1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie g. Zawiercie:

ul. 3-go Maja, Kościuszki, Blanowska, Przyjaźni, skrzyżowanie Piecki, Skarżyce, Lgota

Murowana o łącznej dł. 14,76 km na kwotę 17.070.097,73 zł; - Zadanie, zgodnie z decyzją

Zarządu Województwa Śląskiego z dn 20.12.2005 r., umieszczono na liście rezerwowej dla

działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

2. Przebudowa dróg powiatowych w g. Kroczyce na odcinku Pradła – Siamoszyce –

Żerkowice, Przyłubsko – Kroczyce – Dzibice o łącznej dł. 19,59 km

na kwotę 12.714.772,59 zł; - Zadanie zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego

nie zostało zakwalifikowane

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr s 1708 Ciągowice – Łazy – Rokitno Szlacheckie

o dł. 9,23 km na kwotę 7.911.382,74 zł, - Zadanie, zgodnie z decyzją Zarządu

Województwa Śląskiego z dn 20.12.2005 r., umieszczono na liście rezerwowej dla

działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

II. „Z Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia

w  Górnictwie Węgla Kamiennego – Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury

Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1772 relacji Kidów – Przychody – Wierzbica

w gminie Pilica w ilości 3,372 km – planowane koszty realizacji zadania kształtują się na

poziomie 1.378.041,31 zł  - Zadanie, zgodnie z przyjętymi procedurami programowymi i

ograniczoną pulą środków przeznaczonymi na dofinansowanie zadań, nie zostało

zakwalifikowane do dalszej oceny.

III. Śląski Urząd Wojewódzki – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach –

II Edycja:

1. Przebudowa istniejącego czterowlotowego skrzyżowania ulic Sikorskiego, Dmowskiego

i Pomorskiej w Zawierciu na skrzyżowanie typu „małe rondo” koszt realizacji zadania

szacuje się na kwotę 779.793,54 zł – zadanie w trakcie oceny konkursowej.

IV. Z Programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”:

1. Modernizacja drogi powiatowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żużlowej

relacji Otola – Wola Libertowska w ilości 2,719 km – 135.950,00 zł – zadanie czeka na

rozstrzygnięcie;

2. Modernizacja drogi powiatowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żużlowej

relacji Woźniki – granica woj. Śląskiego w ilości 1,286 km - 64.300,00 zł - zadanie czeka

na rozstrzygnięcie;

3. Modernizacja drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Koryczany – Kępie

w ilości 2,300 km - 391.000,00 zł - zadanie czeka na rozstrzygnięcie.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Wykaz inwestycji przeprowadzonych

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu zgodnie do

„Założeń programu rozwoju układów komunikacyjnych powiatu zawierciańskiego na lata 2001-2010”

|  | GMINA ZAWIERCIE |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 - 2005 | 2001 r. |
|  | Odnowa nawierzchni na ulicach: Marciszowska Przyjaźni Źródlana Równa Sienkiewicza Turystyczna | 6.500 m2 – 1,08 km 4.200 m2 – 0,7 km 7.000 m2 – 1,17 km 1.680 m2 – 0,28 km 3.986 m2 – 0,6 km 5.500 m2 – 1,2 km | 371.507,00 zł 71.967,31 zł 90.611,00 zł |
|  | Remont chodnika: ul. Daszyńskiego ul. Cmentarna ul. Sienkiewicza Regeneracja nawierzchni: Skarżyce – Blanowice Kromołów – Parkoszowice Kalinówka – Pradła Wykonanie odwodnienia: ul. Kamienna Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych | 973,2 m2 681,5 m2 1073,13 m2 19.800 m2 – 3,3 km 7.200 m2 – 1,0 km 5.000 m2 – 1,0 km 115 mb 425 szt. | 77.909,00 zł 50.217,00 zł 66.972,00 zł 55.083,00 zł 20.030,00 zł 16.692,00 zł 6.046,86 zł 70.113,39 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł-897.148,56 zł Wykonano odnów nawierzchni w ilości 60.866 m2 w tym regeneracji nawierzchni 32.000 m2 oraz remontów chodnika w ilości 3.377,88 m2 Ze środków Urzędu Miasta Zawiercie wykonano dodatkowo remont chodników przy ul. Broniewskiego oraz Skarżyckiej o łącznej powierzchni 359 m2 na kwotę w wysokości 66.158,00 zł Ze środków Urzędu Marszałkowskiego uzyskano środki w wysokości 45.000,00 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Odnowa nawierzchni na ulicach: ul. Skarżycka Remont chodnika: ul. Marciszowska Wykonanie odwodnienia: - ul.Brata Alberta+Żabia Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych Wykonanie zatoki parkingowej : ul. 11-go Listopada Oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych: m. Zawiercie | 2.250 m2 – 0,45 km 186 m2 1 krat. ściek.+1 stud. chłon. 989,39 m2 | 53.186,93 zł 10.946,10 zł 4.058,68 zł 2.746,00 zł 68.331,53 zł 8.390,66 zł |
| 2001-2005 |  |  |  |
|  | Razem koszt odnów w roku 2002 wyniósł-147.659,9 zł Wykonano odnów nawierzchni w ilości 2.250 m2 oraz remontów chodnika w ilości 1.175,39 m2 Ze środków Urzędu Miasta Zawiercie wykonano dodatkowo remont chodnika przy ul. Piłsudskiego o łącznej powierzchni 514 m2 na kwotę w wysokości 70.000,00 zł |
|  | 2003 r. |
|  | Remont chodnika - ul. Daszyńskiego - ul. 11-go Listopada Odnowa nawierzchni - ul. Turystyczna | 97,6 m2 122,5 m2 3.050 m2 | 9.313,62 zł 6. 937,02 zł 72.473,45 zł |
|  | 2004 r. |
|  | Remont chodnika - ul. Filaretów - ul. Włodowska Prace projektowe - Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej ul. 11-go Listopada - Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Sikorskiego-Dmowskiego-Pomorska - Wykonanie projektu przebudowy chodnika ul. Przyjaźni | 40 m2 103,5 m2 kpl. kpl. kpl. | 9.313,62 zł 9.620,09 zł 20.167,21 zł 20.022,25 zł 17.380,43 zł |

|  | 2005 r. |
| --- | --- |
|  | Budowa chodnika - ul. Łośnicka Przebudowa drogi powiatowej Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr S 1713 ul. 11-go Listopada w Zawierciu (Dofinansowanie: Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia) Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 791 ul. Rolnicza | 600 m2 0,86 km 1.050 m2 | Siły własne 640.266,43 zł 39.565,82 zł |

|  | GMINA OGRODZIENIEC |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001-2005 | 2001 r. |
|  | Budowa drogi: Podzamcze – Bzów | bez zakresu | 100.000,00 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Wykonanie remontu zatoki parkingowej : m. Podzamcze - ułożenie krawężnika 15x30 cm przed zatoką | 530 m2 | 53.435,52 zł 3.702,69 zł |
|  | 2005 r. |
|  | Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 790 m. Ogrodzieniec - DP Ogrodzieniec – Ryczów | 2.482,35 m2 1.800 m2 | 81.015,00 zł 40.318,56 zł |

|  | GMINA ŁAZY |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001-2005 | 2001 r. |
|  | Remont chodnika: Rokitno Szlacheckie ul. Konstytucji 3-go Maja | 585 m2 564 m2 | 98.174,00 zł 43.732,97 zł |
|  | ul. Częstochowska (zatoka autobusowa) ul. Okrzei ul. Wysocka Odnowa nawierzchni: ul. Daszyńskiego + Okrzei Słotwina | 328 m2 543 m2 515 m2 3050 m2 – 0,508 km 4.470 m2 – 0,745 km | 40.278,51 zł 42.194,77 zł 35.229,65 zł 46.724,28 zł 63.602,94 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 266.772,03 zł U M i G Łazy partycypował w kosztach wykonania zadania na remont chodnika na ul. Konstytucji 3-go Maja, Wysocka, Okrzei na kwotę 60.000 zł oraz na wykonanie remontu chodnika w Rokitnie Szlacheckim i kanalizacji i odnowy nawierzchni na ul. Daszyńskiego + Okrzei na kwotę 65.357,44 zł Wykonanie chodnika na ul. Wysockiej przewidziano na rok 2002 ze względu na brak środków /kwota ww. chodnika nie została uwzględniona w sumie kosztów odnów na rok 2001/. Razem koszt odnów po odliczeniu środków Urzędu wydatkowano kwotę 209.351,36 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Modernizacja drogi: Grabowa-Bojec-Skałbania Remont chodnika: m. Wysoka Ciągowice – Łazy – Rokitno Szlacheckie m. Niegowonice | 18.350 m2 497 m2 86,5 m2 345 m2 | 120.000,00 zł 33.234,54 zł 12.371,65 zł 36.091,17 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2002 wyniósł – 236.927,01 zł U M i G Łazy partycypował w kosztach wykonania zadania na : remont chodnika w m. Wysoka na kwotę 13.500 zł remont chodnika w m. Rokitno Szlacheckie na kwotę 2.000 zł remont chodnika w m. Niegowonice na kwotę 23.500 zł Razem koszt odnów po odliczeniu środków Urzędu wydatkowano kwotę 197.927,01zł |
|  | 2003 r. |
|  | Remont chodnika - ul. Mickiewicza w Chruszczobrodzie | 1. 660,32 m2 | 138.885,30 zł |
|  | Razem koszt zadania wynosi 138.885,30 zł Udział UMiG Łazy wynosi 50 % wartości zadania |
|  | 2004 r. |
|  | Remont chodnika - ul. Wysoka - ul. Mickiewicza - Chruszczobród (dokończenie zadania rozpoczętego w 2003 roku) Wykonanie barier mostowych w m. Trzebyczka Prace projektowe - Wykonanie prac projektowych związanych z przebudową DP Ciągowice – Łazy – Rokitno Szlacheckie | 90 m2 1.660,32 m2 21 mb kpl. | Siły własne 14.373,81 zł Koszt ogółem =153.259,11 zł 5.124,00 zł 34.890,00 zł |
|  | 2005 r. |
|  | Budowa chodnika - ul. Okrzei Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 790 w m. Mitręga - DW 790 w m. Mitręga (most) - DW 796 m. Chruszczobród - DW 796 m. Turza - DP Łazy – Rokitno Szlacheckie | 300 m2 1.164 m2 390 m2 390 m2 3.950 m2 1.200 m2 | Siły własne 39.207,21 zł 20.018,39 zł 14.725,38 zł 134.589,57 zł 26.879,04 zł |

|  | GMINA PORĘBA |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001-2005 | 2001 r. |
|  | Odnowa nawierzchni: Poręba – Żelisławice | 10.000 m2 – 1,7 km | 155.737,49 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Odnowa nawierzchni: Poręba – Żelisławice | 1.800 m2 – 0,36 km | 39.623,26 zł |

|  | GMINA WŁODOWICE |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001-2005 | 2001 r. |
|  | Odnowa nawierzchni: Zawiercie – Rudniki Regeneracja nawierzchni: Włodowice – Morsko Morsko – Skarżyce | 7.200 m2 – 1,2 km 20.400 m2 – 3,4 km 3.600 m2 – 0,6 km | 96.520,12 zł 56.752,00 zł 10.015,00zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 163.287,12 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Odnowa nawierzchni: m. Włodowice Remont przepustu : m. Rudniki | 1.680 m2 – 0,336 km ø80 | 47.803,96 zł 7.648,40 zł |
|  | 2003 r. |
|  | Odnowa nawierzchni - w m. Morsko | 550 m2 | 14.006,30 zł |
|  | 2005 r. |
|  | Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DP Morsko – Skarżyce Budowa chodnika - ul. Krakowska | 4.800 m2 540 m2 | 107.516,16 zł Siły własne |

|  | GMINA PILICA |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001-2005 | 2001 r. |
|  | Odnowa drogi: Pilica – Żarnowiec Pilica – Przychody Roboty mostowe: - remont przepustu płytowego w m. Sławniów - remont poręczy typu P-1 w m. Kleszczowa - remont mostu w m. Sławniów - remont mostu drewnianego w m. Dobra | 1.200 m2 – 0,2 km 5.000 m2 – 1,0 km 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 37.443,00 zł 72.099,77 zł 10.893,03 zł 2.313,40 zł 42.267,03 zł 12.296,44 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 468.706,12 zł Razem koszt odnów po odliczeniu środków Urzędu wyniósł 177.312,67 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Remont chodnika: m. Pilica m. Sławniów Odnowa nawierzchni: Pilica – Przychody Remont przepustu okularowego: Pilica – Przychody m Sławniów m. Sławniów | 386 m2 382,5 m2 3.100 m2 – 0,62 km | 22.279,37 zł 46.344,43 zł 69.113,92 zł 7.000,00 zł 79.640,90 zł 70.482,56 zł |
|  | 2003 r. |
|  | Prace projektowe - PBW DP Pilica – Żarnowiec - PBW remontu mostu w m. Sławniów - PBW odbudowy przepustu oraz system odwodnienia w m. Kleszczowa Odbudowa mostu - odbudowa mostu na DP 14-305 w Sławniowie - odbudowa przepustu na DP 14-305 w Kleszczowej oraz syst. odwodnienia Remont chodnika - w m. Sławniów Remont kanalizacji - w ciągu DP nr 14-305 Pilica – Żarnowiec | 3,5 km kpl. kpl. 1 szt. 908 m2 | 51.895,00 zł 14.396,00 zł 22.899,40 zł 133.755,79 zł 189.255,60 zł 84.942,85 zł 212.539,56 zł |
|  | Razem poniesione koszty w 2003 r. na gminę Pilica wyniosły 709.684,20 zł |
|  | 2004 r. |
|  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 14-305 Pilica – Żarnowiec (SAPARD) Wykonanie oznakowania poziomego Wykonanie nakładki 4 cm na DW 794 Pilica – Pradła Wykonanie remontu chodnika przy DW 794 | 2,35 km 1.542,6 m2 2.270 m2 229 m2 | 885.550,57 zł 20.701,69 zł 184.902,27 zł 18.004,54 zł |
|  | 2005 r. |
|  | Przebudowa drogi - DP Nr 14-305 Pilica – Żarnowiec (Zadanie dofinansowane z środków rezerwy ogólnej) Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 794 w m. Pilica | 2,30 km 1.400 m2 | 1.796.951,38 zł w roku 2005 na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 1.300.000,00 zł 54.335,65 zł |

|  | GMINA ŻARNOWIEC |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
|  | 2001 r. |
|  | Modernizacja nawierzchni: Pilica – Żarnowiec Odnowa nawierzchni Wólka Ołudzka – Jeziorowice Chlina – Jeżówka | 14.610 m2 – 2,435 km 8.000 m2 – 1,6 km 2.700 m2 – 0,54 km | 700.000,00 zł 113.152,00 zł 56.317,29 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 869.469,29 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Odnowa nawierzchni: - Żarnowiec - Koryczany Remont przepustu : m. Zabrodzie Remont drogi: Pilica – Żarnowiec | 1.620 m2 – 0,324 km 2 x ø125 14.466 m2 | 33.010,07 zł 45.903,52 zł 200.000,00 zł |
|  | Razem koszt wykonanych zadań w roku 2002 wyniósł – 278.913,59 zł |
|  | 2003 r. |
|  | Modernizacja DP - nr 14-305 Pilica – Żarnowiec (SAPARD) Odnowa nawierzchni - remont DP Nr 14-327 Zabrodzie-Koryczany Poszerzenie drogi - DP 14-305 Pilica – Żarnowiec Modernizacja nawierzchni - modernizacja naw. DP 14-305 Pilica – Żarnowiec | 18.762 m2 – 3.127 km 4.716 m2 – 1,050 km 840 m2 2.700 m2 | 701.374,71 zł 88.495,42 zł 82.054,33 zł 64.574,65 zł |
|  | Ogółem koszt zadań wykonanych na g. Żarnowiec w 2003 r. wyniósł 936.499,11 zł w tym uwzględniono koszty Programu SAPARD Żarnowiec wysokości 350.547,08 zł |
|  | 2004 r. |
|  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Otola – Wola Libertowska (FOGR) | 2,719 km | 248.357,05 zł |
|  | 2005 r. |
|  | Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DP Szczekociny – Wolbrom | 2.500 m2 | 139.666,21 zł |

|  | GMINA SZCZEKOCINY |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001-2005 | 2001 r. |
|  | Odnowa nawierzchni: Szczekociny – Wólka Ołudzka Goleniowy – Wywła Grabiec – Rokitno Grabiec – Rokitno (tłuczniówka) | 5.000 m2 – 1,0 km 4.800 m2 – 0,8 km 880 m2 – 0,2 km 6.300 m2 – 1,05 km | 70.720,00 zł 67.315,17 zł 15.344,82 zł 102.031,00 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 255.410,99 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych Remont nawierzchni: Goleniowy – Wywła | 3.000 m2 – 0,6 km | 1.200,00 zł 62.498,10 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2002 wyniósł – 63.698,10 zł |
|  | 2003 r. |
|  | Prace projektowe - modernizacja nawierzchni, poboczy i rowów w ciągu DP w m. Rokito Modernizacja drogi - DP nr 08486 Rokitno – Podlipie | kpl. 8.528,50 m2 – 1,6 km | 14.396,00 zł 239.388,81 zł |
|  | 2004 r. |
|  | Wykonanie zjazdów do posesji przy DP Rokito – Podlipie Wykonanie remontu chodnika ul. Krakowska | 25 szt. 400 m2 | 12.097,72 zł Siły własne |
|  | 2005 r. |
|  | Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DP Rokitno – Podlipie - DP Grabiec – Rokitno | 2.250 m2 2.250 m2 | 125.572,61 zł 120.839,78 zł |

|  | GMINA IRZĄDZE |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001-2005 | 2001 r. |
|  | Odnowa nawierzchni: Irządze – do DK 78 Irządze – Wygiełzów - Turzyn | 8.000 m2 – 1,6 km 7.500 m2 – 1,5 km | 107.719,84 zł 172.831,53 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 280.551,37 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Uzupełnienie masy: m. Irządze Wykonanie chodnika m. Irządze ( siły własne ) | 12 Mg 438 m2 | 9.461,65 zł 19.221,59 zł |
|  | 2003 r. |
|  | Prace projektowe - modernizacja nawierzchni, poboczy i rowów w ciągu DP w m. Woźniki - modernizacja nawierzchni, poboczy i rowów w ciągu DP w m. Wygiełzów | kpl. kpl. | 13.054,00 zł 13.908,00 zł |
|  | Ogółem koszt inwestycji na gminę Irządze w 2003 r. wyniósł 26.962,00 zł |
|  | 2004 r. |
|  | Modernizacja drogi powiatowej relacji Irządze – Wilków (SAPARD) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wygiełzów – Turzyn Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Sokolniki - Woźniki | 1,45 km 1,44 km 1,286 km | 543.632,34 zł 156.845,65 zł 140.071,87 zł |
| 2005 r. |
|  | Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 794 Pradła – Lelów - DW 794 Pradła – Lelów - DW 794 Pradła – Lelów - DP Wilków – Irządze | 1.800 m2 1.230 m2 1.800 m2 5.000 m2 | 69.704,98 zł 50.652,84 zł 71.911,08 zł 263.998,00 zł |

|  | GMINA KROCZYCE |
| --- | --- |
| ROK | WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001-2005 | 2001 r. |
|  | Odnowa nawierzchni: Siamoszyce – Mokrus Pradła – Siamoszyce Regeneracja nawierzchni: - Pradła – Kalinówka | 4.000 m2 – 0,8 km 6.600 m2 – 1,1 km 23.000 m2 – 4,0 km | 81.768,36 zł 88.275,00 zł 63.986,00 zł |
|  | Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 234.029,36 zł |
|  | 2002 r. |
|  | Remont chodnika: m. Lgota Murowana | 253 m2 | 15.181,78 zł |
|  | 2005 r. |
|  | Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 794 Pradła – Lelów w m. Biała Błotna - DP Pradła – Siedliszowice | 1.200 m2 4.000 m2 | 48.342,35 zł 177.729,60 zł |