Wykaz inwestycji przeprowadzonych

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu zgodnie do

„Założeń programu rozwoju układów komunikacyjnych powiatu zawierciańskiego na lata 2001-2010”

| GMINA ZAWIERCIE |
| --- |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Odnowa nawierzchni na ulicach: Marciszowska Przyjaźni Źródlana Równa Sienkiewicza Turystyczna | 6.500 m2 – 1,08 km 4.200 m2 – 0,7 km 7.000 m2 – 1,17 km 1.680 m2 – 0,28 km 3.986 m2 – 0,6 km 5.500 m2 – 1,2 km | 371.507,00 zł 71.967,31 zł 90.611,00 zł |
| Remont chodnika: ul. Daszyńskiego ul. Cmentarna ul. Sienkiewicza Regeneracja nawierzchni: Skarżyce – Blanowice Kromołów – Parkoszowice Kalinówka – Pradła Wykonanie odwodnienia: ul. Kamienna Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych | 973,2 m2 681,5 m2 1073,13 m2 19.800 m2 – 3,3 km 7.200 m2 – 1,0 km 5.000 m2 – 1,0 km 115 mb 425 szt. | 77.909,00 zł 50.217,00 zł 66.972,00 zł 55.083,00 zł 20.030,00 zł 16.692,00 zł 6.046,86 zł 70.113,39 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł-897.148,56 zł Wykonano odnów nawierzchni w ilości 60.866 m2 w tym regeneracji nawierzchni 32.000 m2 oraz remontów chodnika w ilości 3.377,88 m2 Ze środków Urzędu Miasta Zawiercie wykonano dodatkowo remont chodników przy ul. Broniewskiego oraz Skarżyckiej o łącznej powierzchni 359 m2 na kwotę w wysokości 66.158,00 zł Ze środków Urzędu Marszałkowskiego uzyskano środki w wysokości 45.000,00 zł |
| 2002 r. |
| Odnowa nawierzchni na ulicach: ul. Skarżycka Remont chodnika: ul. Marciszowska Wykonanie odwodnienia: - ul.Brata Alberta+Żabia Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych Wykonanie zatoki parkingowej : ul. 11-go Listopada Oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych: m. Zawiercie | 2.250 m2 – 0,45 km 186 m2 1 krat. ściek.+1 stud. chłon. 989,39 m2 | 53.186,93 zł 10.946,10 zł 4.058,68 zł 2.746,00 zł 68.331,53 zł 8.390,66 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2002 wyniósł-147.659,9 zł Wykonano odnów nawierzchni w ilości 2.250 m2 oraz remontów chodnika w ilości 1.175,39 m2 Ze środków Urzędu Miasta Zawiercie wykonano dodatkowo remont chodnika przy ul. Piłsudskiego o łącznej powierzchni 514 m2 na kwotę w wysokości 70.000,00 zł |
| 2003 r. |
| Remont chodnika - ul. Daszyńskiego - ul. 11-go Listopada Odnowa nawierzchni - ul. Turystyczna | 97,6 m2 122,5 m2 3.050 m2 | 9.313,62 zł 6. 937,02 zł 72.473,45 zł |
| 2004 r. |
| Remont chodnika - ul. Filaretów - ul. Włodowska Prace projektowe - Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej ul. 11-go Listopada - Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Sikorskiego-Dmowskiego-Pomorska - Wykonanie projektu przebudowy chodnika ul. Przyjaźni | 40 m2 103,5 m2 kpl. kpl. kpl. | 9.313,62 zł 9.620,09 zł 20.167,21 zł 20.022,25 zł 17.380,43 zł |

| 2005 r. |
| --- |
| Budowa chodnika - ul. Łośnicka Przebudowa drogi powiatowej Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr S 1713 ul. 11-go Listopada w Zawierciu (Dofinansowanie: Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia) Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 791 ul. Rolnicza | 600 m2 0,86 km 1.050 m2 | Siły własne 640.266,43 zł 39.565,82 zł |
| 2006 r. |
| 1. Ułożenie nowej nawierzchni min. –bit na drogach powiatowych: - ul. Leśna - Kromołów – Pomrożyce - ul. Fredry - ul. Miodowa - ul. Piłsudskiego + skrzyżowanie „ŻABKI” - ul. Brata Alberta - ul. Stary Rynek 2. Naprawa nawierzchni chodnika na ul. Daszyńskiego 3. Budowa chodnika ul. Łośnicka 4. Regulacja kratek ściekowych i włazów kanałowych ul. Apteczna 5. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej Nr 78 /przebudowa obejmuje ul. skrzyżowanie Sikorskiego, 3-go Maja, Kościuszki, Blanowska, Przyjaźni, skrzyżowanie Piecki, Skarżyce-Lgota Murowana | 2.200 m2 5.300 m2 4.000 m2 4.200 m2 3.110 m2 2.050 m2 300 m2 1.071 m2 400 m2 14,760 km drogi, 3 skrzyżowania typu „małe rondo”, wybudowane 880 mb i przebudowane 14760 mb chodnika | 72.477,85 zł 147.425,35 zł 100.893,17 zł 198.202,30 zł 94.666,30 zł 61.800,30 zł 11.221,80 zł 84.877,58 zł siłami własnymi PZD 17.070.097,73 zł Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania z ZPORR |
| 2007 r. |
| 1. Wykonanie naprawy nawierzchni DP Nr 1726 S ul. Piłsudskiego | 9.100 m2 | Zadanie w trakcie procedury przetargowej |

| GMINA OGRODZIENIEC |
| --- |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Budowa drogi: Podzamcze – Bzów |  | 100.000,00 zł |
| 2002 r. |
| Wykonanie remontu zatoki parkingowej : m. Podzamcze - ułożenie krawężnika 15x30 cm przed zatoką | 530 m2 | 53.435,52 zł 3.702,69 zł |
| 2005 r. |
| Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 790 m. Ogrodzieniec - DP Ogrodzieniec – Ryczów | 2.482,35 m2 1.800 m2 | 81.015,00 zł 40.318,56 zł |
| 2006 r. |
| Ułożenie nowej nawierzchni min. –bit na drogach powiatowych: - ul. A. Krajowej w m. Ryczów - ul. Krakowska w m. Podzamcze | 4.000 m2 700 m2 | 92.158,80 zł 17.637,54 zł |

| GMINA ŁAZY |
| --- |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Remont chodnika: Rokitno Szlacheckie ul. Konstytucji 3-go Maja ul. Częstochowska (zatoka autobusowa) ul. Okrzei ul. Wysocka Odnowa nawierzchni: ul. Daszyńskiego + Okrzei Słotwina | 585 m2 564 m2 328 m2 543 m2 515 m2 3050 m2 – 0,508 km 4.470 m2 – 0,745 km | 98.174,00 zł 43.732,97 zł 40.278,51 zł 42.194,77 zł 35.229,65 zł 46.724,28 zł 63.602,94 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 266.772,03 zł U M i G Łazy partycypował w kosztach wykonania zadania na remont chodnika na ul. Konstytucji 3-go Maja, Wysocka, Okrzei na kwotę 60.000 zł oraz na wykonanie remontu chodnika w Rokitnie Szlacheckim i kanalizacji i odnowy nawierzchni na ul. Daszyńskiego + Okrzei na kwotę 65.357,44 zł Wykonanie chodnika na ul. Wysockiej przewidziano na rok 2002 ze względu na brak środków /kwota ww. chodnika nie została uwzględniona w sumie kosztów odnów na rok 2001/. Razem koszt odnów po odliczeniu środków Urzędu wydatkowano kwotę 209.351,36 zł |
| 2002 r. |
| Modernizacja drogi: Grabowa-Bojec-Skałbania Remont chodnika: m. Wysoka Ciągowice – Łazy – Rokitno Szlacheckie m. Niegowonice | 18.350 m2 497 m2 86,5 m2 345 m2 | 120.000,00 zł 33.234,54 zł 12.371,65 zł 36.091,17 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2002 wyniósł – 236.927,01 zł U M i G Łazy partycypował w kosztach wykonania zadania na : remont chodnika w m. Wysoka na kwotę 13.500 zł remont chodnika w m. Rokitno Szlacheckie na kwotę 2.000 zł remont chodnika w m. Niegowonice na kwotę 23.500 zł Razem koszt odnów po odliczeniu środków Urzędu wydatkowano kwotę 197.927,01zł |
| 2003 r. |
| Remont chodnika - ul. Mickiewicza w Chruszczobrodzie | 1. 660,32 m2 | 138.885,30 zł |
| Razem koszt zadania wynosi 138.885,30 zł Udział UMiG Łazy wynosi 50 % wartości zadania |
| 2004 r. |
| Remont chodnika - ul. Wysoka - ul. Mickiewicza - Chruszczobród (dokończenie zadania rozpoczętego w 2003 roku) Wykonanie barier mostowych w m. Trzebyczka Prace projektowe - Wykonanie prac projektowych związanych z przebudową DP Ciągowice – Łazy – Rokitno Szlacheckie | 90 m2 1.660,32 m2 21 mb kpl. | Siły własne 14.373,81 zł Koszt ogółem =153.259,11 zł 5.124,00 zł 34.890,00 zł |
| 2005 r. |
| Budowa chodnika - ul. Okrzei Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 790 w m. Mitręga - DW 790 w m. Mitręga (most) - DW 796 m. Chruszczobród - DW 796 m. Turza - DP Łazy – Rokitno Szlacheckie | 300 m2 1.164 m2 390 m2 390 m2 3.950 m2 1.200 m2 | Siły własne 39.207,21 zł 20.018,39 zł 14.725,38 zł 134.589,57 zł 26.879,04 zł |
| 2006 r. |
| 1. Naprawa nawierzchni chodnika: - ul. Kościuszki w m. Niegowonice - ul. Wysocka 2. Remont chodnika ul. Daszyńskiego 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1708 Ciągowice – Łazy – Rokitno Szlacheckie | 352 m2 176 m2 456 m2 9,23 km | 36.753,01 zł 20.182,41 zł siłami własnymi PZD 7.911.382,74 zł, Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania z ZPORR |
| 2007 r. |
| 1. Naprawa nawierzchni DP nr 1736 S relacji Wiesiółka – Głazówka ul. Gajowa 2.Naprawa nawierzchni DW 790 relacji Centuria - Mitręga | 1.994 m2 4.200 m2 | 118.279,81 zł W trakcie procedury przetargowej |

| GMINA PORĘBA |
| --- |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Odnowa nawierzchni: Poręba – Żelisławice | 10.000 m2 – 1,7 km | 155.737,49 zł |
| 2002 r. |
| Odnowa nawierzchni: Poręba – Żelisławice | 1.800 m2 – 0,36 km | 39.623,26 zł |
| 2006 r. |
| 1. Ułożenie nowej nawierzchni min. –bit na drogach powiatowych: - ul. Chopina 2. Naprawa nawierzchni chodnika: - ul. Chopina | 700 m2 538 m2 | 21.602,70 zł 45.000,00 zł |

| GMINA WŁODOWICE |
| --- |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Odnowa nawierzchni: Zawiercie – Rudniki Regeneracja nawierzchni: Włodowice – Morsko Morsko – Skarżyce | 7.200 m2 – 1,2 km 20.400 m2 – 3,4 km 3.600 m2 – 0,6 km | 96.520,12 zł 56.752,00 zł 10.015,00zł |
| Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 163.287,12 zł |
| 2002 r. |
| Odnowa nawierzchni: m. Włodowice Remont przepustu : m. Rudniki | 1.680 m2 – 0,336 km ø80 | 47.803,96 zł 7.648,40 zł |
| 2003 r. |
| Odnowa nawierzchni - w m. Morsko | 550 m2 | 14.006,30 zł |
| 2005 r. |
| Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DP Morsko – Skarżyce Budowa chodnika - ul. Krakowska | 4.800 m2 540 m2 | 107.516,16 zł Siły własne |
| 2006 r. |
| 1. Ułożenie nowej nawierzchni min. –bit na drogach powiatowych: - Włodowice – Rzędkowice - Morsko – Włodowice | 1.250 m2 2.600 m2 | 51.809,13 zł 110.261,16 zł |

| GMINA PILICA |
| --- |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Odnowa drogi: Pilica – Żarnowiec Pilica – Przychody Roboty mostowe: - remont przepustu płytowego w m. Sławniów - remont poręczy typu P-1 w m. Kleszczowa - remont mostu w m. Sławniów - remont mostu drewnianego w m. Dobra | 1.200 m2 – 0,2 km 5.000 m2 – 1,0 km 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 37.443,00 zł 72.099,77 zł 10.893,03 zł 2.313,40 zł 42.267,03 zł 12.296,44 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 468.706,12 zł Razem koszt odnów po odliczeniu środków Urzędu wyniósł 177.312,67 zł |
| 2002 r. |
| Remont chodnika: m. Pilica m. Sławniów | 386 m2 382,5 m2 | 22.279,37 zł 46.344,43 zł |
| Odnowa nawierzchni: Pilica – Przychody Remont przepustu okularowego: Pilica – Przychody m Sławniów m. Sławniów | 3.100 m2 – 0,62 km szt. | 69.113,92 zł 7.000,00 zł 79.640,90 zł 70.482,56 zł |
| 2003 r. |
| Prace projektowe - PBW DP Pilica – Żarnowiec - PBW remontu mostu w m. Sławniów - PBW odbudowy przepustu oraz system odwodnienia w m. Kleszczowa | 3,5 km kpl. kpl. | 51.895,00 zł 14.396,00 zł 22.899,40 zł |
| Odbudowa mostu - odbudowa mostu na DP 14-305 w Sławniowie - odbudowa przepustu na DP 14-305 w Kleszczowej oraz syst. odwodnienia | 1 szt. | 133.755,79 zł 189.255,60 zł |
| Remont chodnika - w m. Sławniów Remont kanalizacji - w ciągu DP nr 14-305 Pilica – Żarnowiec | 908 m2 | 84.942,85 zł 212.539,56 zł |
| Razem poniesione koszty w 2003 r. na gminę Pilica wyniosły 709.684,20 zł |
| 2004 r. |
| Modernizacja drogi powiatowej Nr 14-305 Pilica – Żarnowiec (SAPARD) Wykonanie oznakowania poziomego Wykonanie nakładki 4 cm na DW 794 Pilica – Pradła Wykonanie remontu chodnika przy DW 794 | 2,35 km 1.542,6 m2 2.270 m2 229 m2 | 885.550,57 zł 20.701,69 zł 184.902,27 zł 18.004,54 zł |
| 2005 r. |
| Przebudowa drogi - DP Nr 14-305 Pilica – Żarnowiec (Zadanie dofinansowane z środków rezerwy ogólnej) Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 794 w m. Pilica | 2,30 km 1.400 m2 | 1.796.951,38 zł w roku 2005 na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 1.300.000,00 zł 54.335,65 zł |
| 2006r. |
| 1. Ułożenie nowej nawierzchni min. –bit na DP - Kidów - Przychody 2. Przebudowa drogi DP Nr 14-305 Pilica – Żarnowiec w ilości (Zadanie dofinansowane z środków rezerwy ogólnej) Zjazdy do posesji | 6.800 m2 2,30 km kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2005 140 m2 | 280.957,20 zł 496.951,38 zł Całkowita wartość zadania 1.796.951,38 zł Siły własne |
| 2007 r. |
| 1. Modernizacja DP Nr 1767 S (14-305) relacji Pilica – Żarnowiec 2. Wykonanie naprawy nawierzchni chodnika przy DW 794 | 1.508 m2 555 m2 | 322.572,22 zł Zadanie w trakcie procedury przetargowej |

| GMINA KROCZYCE |
| --- |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Odnowa nawierzchni: Siamoszyce – Mokrus Pradła – Siamoszyce Regeneracja nawierzchni: - Pradła – Kalinówka | 4.000 m2 – 0,8 km 6.600 m2 – 1,1 km 23.000 m2 – 4,0 km | 81.768,36 zł 88.275,00 zł 63.986,00 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 234.029,36 zł |
| 2002 r. |
| Remont chodnika: m. Lgota Murowana | 253 m2 | 15.181,78 zł |
| 2005 r. |
| Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DW 794 Pradła – Lelów w m. Biała Błotna - DP Pradła – Siedliszowice | 1.200 m2 4.000 m2 | 48.342,35 zł 177.729,60 zł |
| 2006r. |
| 1. Ułożenie nowej nawierzchni min. –bit na drogach pow: - Kroczyce – Przyłubsko - Kalinówka – Pradła 2. Naprawa nawierzchni chodnika: - ul. Górnicza w m. Rudniki | 4.600 m2 3.000 m2 3.000 mb krawężnika | 110.264,60 zł 119.783,00 zł 107.684,31 zł |
| 2007 r. |
| 1. Naprawa nawierzchni DP Nr 1775 S relacji Pradła – Siedliszowice | 3.356 m2 | 180.743.39 zł |
| GMINA ŻARNOWIEC |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Modernizacja nawierzchni: Pilica – Żarnowiec Odnowa nawierzchni Wólka Ołudzka – Jeziorowice Chlina – Jeżówka | 14.610 m2 – 2,435 km 8.000 m2 – 1,6 km 2.700 m2 – 0,54 km | 700.000,00 zł 113.152,00 zł 56.317,29 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 869.469,29 zł |
| 2002 r. |
| Odnowa nawierzchni: - Żarnowiec - Koryczany Remont przepustu : m. Zabrodzie Remont drogi: Pilica – Żarnowiec | 1.620 m2 – 0,324 km 2 x ø125 14.466 m2 | 33.010,07 zł 45.903,52 zł 200.000,00 zł |
| Razem koszt wykonanych zadań w roku 2002 wyniósł – 278.913,59 zł |
| 2003 r. |
| Modernizacja DP nr 14-305 Pilica – Żarnowiec (SAPARD) Odnowa nawierzchni - remont DP Nr 14-327 Zabrodzie-Koryczany Poszerzenie drogi - DP 14-305 Pilica – Żarnowiec Modernizacja nawierzchni - modernizacja naw. DP 14-305 Pilica – Żarnowiec | 18.762 m2 – 3.127 km 4.716 m2 – 1,050 km 840 m2 2.700 m2 | 701.374,71 zł 88.495,42 zł 82.054,33 zł 64.574,65 zł |
| Ogółem koszt zadań wykonanych na g. Żarnowiec w 2003 r. wyniósł 936.499,11 zł w tym uwzględniono koszty Programu SAPARD Żarnowiec wysokości 350.547,08 zł |
| 2004 r. |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Otola – Wola Libertowska (FOGR) | 2,719 km | 248.357,05 zł |
| 2005 r. |
| Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DP Szczekociny – Wolbrom | 2.500 m2 | 139.666,21 zł |
| 2006 r. |
| 1. Ułożenie nowej nawierzchni min. –bit na drogach powiatowych: - Żarnowiec – Koryczany (las) - Żarnowiec – Koryczany (wieś) - Łany Średnie - Podlesie 2. Modernizacja drogi powiatowej poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żużlowej relacji Otola – Wola Libertowska (FOGR) | 2.500 m2 2.000 m2 5.500 m2 2,719 km | 100.375,50 zł 47.799,60 zł 218.630,10 zł 168.034,39 zł |
| 2007 r. |
| 1. Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi powiatowej Koryczany – Kępie – zadanie dofinansowane z FOGR | 2.618 m 2 | 49.244,693 zł |

| GMINA SZCZEKOCINY |
| --- |
| WYKONANE ROBOTY | ZAKRES | WARTOŚĆ W TYS. ZŁ. |
| 2001 r. |
| Odnowa nawierzchni: Szczekociny – Wólka Ołudzka Goleniowy – Wywła Grabiec – Rokitno Grabiec – Rokitno (tłuczniówka) | 5.000 m2 – 1,0 km 4.800 m2 – 0,8 km 880 m2 – 0,2 km 6.300 m2 – 1,05 km | 70.720,00 zł 67.315,17 zł 15.344,82 zł 102.031,00 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2001 wyniósł – 255.410,99 zł |
| 2002 r. |
| Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych Remont nawierzchni: Goleniowy – Wywła | 3.000 m2 – 0,6 km | 1.200,00 zł 62.498,10 zł |
| Razem koszt odnów w roku 2002 wyniósł – 63.698,10 zł |
| 2003 r. |
| Prace projektowe - modernizacja nawierzchni, poboczy i rowów w ciągu DP w m. Rokito Modernizacja drogi - DP nr 08486 Rokitno – Podlipie | kpl. 8.528,50 m2 – 1,6 km | 14.396,00 zł 239.388,81 zł |
| 2004 r. |
| Wykonanie zjazdów do posesji przy DP Rokito – Podlipie Wykonanie remontu chodnika ul. Krakowska | 25 szt. 400 m2 | 12.097,72 zł Siły własne |
| 2005 r. |
| Wykonanie remontu nawierzchni dróg - DP Rokitno – Podlipie - DP Grabiec – Rokitno | 2.250 m2 2.250 m2 | 125.572,61 zł 120.839,78 zł |
| 2006r. |
| 1. Ułożenie nowej nawierzchni min.–bit na drogach pow: - Szczekociny – Jasieniec 2. Remont chodnika ul. Senatorska | 13.500 m2 130 m2 | 551.073,76 zł siłami własnymi PZD |
| 2007 r. |
| 1. Naprawa nawierzchni DP Nr 1106 S relacji Gródek – Szczekociny w m. Brzostek | 500 m2 | 28.977,75 zł |