Informacja o scaleniach gruntów prowadzonych w Powiecie Zawierciańskim

Starostwo Powiatowe w Zawierciu w roku 2007 przystąpiło do realizacji zadania scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach działania: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Wówczas zostały opracowane założenia do wykonania w/w zadania dla 6 obrębów w gminie Łazy (Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, Wiesiółka, Chruszczobród Piaski i cz. obrębu Chruszczobród) oraz dla 2 obrębów w gminie Pilica (Sławniów i Wierzbica).

Celem scalania gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez zmniejszenie ilości działek wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ponadto w ramach w/w zadania wykonane zostanie zagospodarowanie poscaleniowe obszarów scalanych, w wyniku którego powstaną drogi transportu rolnego umożliwiające dojazd do każdej wydzielonej działki oraz wykonane zostaną prace melioracyjne.

Zadanie ma być realizowane do czerwca 2015 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scaleniu i wymianie gruntów (Dz.U.z 2003 r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zmianami) postępowanie scaleniowe wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa.

Koszty kwalifikowane związane z realizacją w/w zadania objęte działaniem z PROW 2007 – 2013 pokryte zostaną w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego oraz w 25% z środków budżetu Skarbu Państwa.

Gmina Łazy jest pierwszą w powiecie zawierciańskim, w której przeprowadzany jest proces scalania gruntów. W miesiącach czerwiec i lipiec 2009 pracownicy starostwa opracowali dokumenty do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim pierwszego wniosku na zadanie dot. scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na 3 obrębach  - Niegowonice, Niegowoniczki i Grabowa. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i przyznaniu dotacji Starosta Zawierciański przystąpił do realizacji tego zadania.

Czynności administracyjne, wynikające z Ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U.Nr 178, poz. 1749 z późn. zmianami) prowadzone są przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, działający w imieniu Starosty, natomiast geodezyjne prace scaleniowe wykonuje jednostka wykonawstwa geodezyjnego podległa Marszałkowi Województwa Śląskiego – tj. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.

Koordynatorem zadania jest Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, a nad prawidłowością wykonania geodezyjnych prac scaleniowych czuwa Dyrektor Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Geodezyjne prace scaleniowe obejmują między innymi:

1. Analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych, analizę materiałów znajdujących

się w Zasobie Geodezyjnym oraz badanie Ksiąg Wieczystych.

2. Wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

3. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego w obrębach objętych

scaleniem i ogłoszenie go zgodnie z przepisami Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

(poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz odczytanie na zebraniach

wiejskich przeprowadzonych z uczestnikami scalenia.

3. Wysłanie w/w postanowienia do Sądu Rejonowego w Zawierciu – Wydziału Ksiąg

Wieczystych wraz z wnioskami o wpisanie w dziale III wszystkich ksiąg wieczystych

prowadzonych dla nieruchomości położonych we wsiach objętych scaleniem gruntów –

ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego.

4. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia w tym:  kontrola gleboznawczej

klasyfikacji gruntów na całym obiekcie, wprowadzenie zmian klasoużytków na obiekcie

scalanym.

5. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia: inwentaryzacja i założenie osnowy

pomiarowej oraz ustalenie zewnętrznej granicy obszaru scalenia.

6. Pomiary do ustalenia granic kompleksów projektowych oraz założenie osnowy

realizacyjnej.

7. Pomiary geodezyjne do opracowania projektu scalenia : ustalenie granic działek

siedliskowych i leśnych.

8. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do wykonania szacunku

gruntów. Opracowanie map szacunku gruntów.

9. Przeprowadzenie zebrań wiejskich niezbędnych do przygotowania i zatwierdzenia uchwały

o szacunku gruntów.  Podjęcie uchwały o szacunku gruntów objętych scaleniem.

10. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej : opracowanie rejestru przed scaleniem

dla obrębów scalanych.

11. Wyłożenie rejestru przedscaleniowego i zebranie życzeń od właścicieli nieruchomości

położonych na terenie wsi objętych scaleniem.

12. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej : opracowanie wstępnego projektu

rozmieszczenia działek i jego konsultacje z uczestnikami scalenia (tzwn. „rozstawka”).

13. Opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu gruntów.

14. Okazanie projektu scalenia, zebranie zastrzeżeń, wprowadzenie zmian do projektu

scalenia.

15. Skompletowanie operatu pomiarowego ze scalenia gruntów wykonanego na obiekcie

scalanym i przekazanie go do PODGiK.

16. Zatwierdzenie projektu scalenia – wydanie decyzji zatwierdzającej scalenie gruntów.

17. Wprowadzenie w posiadanie właścicieli, stabilizacja nowych granic działek

ewidencyjnych, wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia na gruncie.

18. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do ujawnienia nowego stanu –

poscaleniowego w ewidencji gruntów i budynków.

19. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji Ksiąg Wieczystych.

20. Przygotowanie pism (wniosków) w sprawie wykreślenia ostrzeżenia w dziale III oraz

ujawnienia  nowego stanu po scaleniu w dziale I Ksiąg Wieczystych.

Zadania związane z zagospodarowaniem poscaleniowym to:

1. Przygotowanie kosztorysów, projektów i analiz do zaplanowanych prac melioracyjnych w

tym do oczyszczenia i udrożnienia rowów melioracyjnych oraz przepustów na rowach.

2. Wykonanie, zmiana, ułożenie lub wybudowanie urządzeń służących udostępnieniu i

wykorzystaniu gruntów wydzielonych w wyniku scalenia wraz z przeprowadzeniem

koniecznych prac przygotowawczych.

3. Wykonanie prac melioracyjnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania terenów

przeznaczonych pod uprawy.

4. Przygotowanie kosztorysów, projektów i analiz do realizacji dróg transportu rolnego.

5. Budowa lub przebudowa, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg

dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych

poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego.

6. Działania związane ze zmianą dotychczasowej struktury gospodarstwa rolnego, określone

w projekcie scalenia.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu scalenia należy utrzymać w stałej aktualizacji operat ewidencji gruntów i budynków – co jest niezbędne do ustalania wszystkich stron procesu scaleniowego, ponadto należy wyjaśnić i skorygować wszystkie błędy, a w szczególności te z poprzednich lat i te popełnione przy zakładaniu ewidencji gruntów w latach 60-tych, zarówno w części opisowej jak i kartograficznej obrębów objętych pracami scaleniowymi.

O wszystkich zmianach w ewidencji gruntów, czy też w księgach wieczystych dokonanych na obiektach scalanych należy zawiadamiać na bieżąco Wykonawcę prac scaleniowych oraz organ prowadzący scalenie – Starostwo Powiatowe z Zawierciu – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W czerwcu 2011 roku zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim kolejne 2 wnioski na obiekty przeznaczone do scalenia, z których jeden obejmuje wsie: Sławniów i Wierzbica w gminie Pilica, a drugi obejmuje wsie: Chruszczobród Piaski, Wiesiółka i część Chruszczobrodu w gminie Łazy.  Wnioski te obecnie są w trakcie weryfikacji.

Kopia:

- a/a.