Plan działania Starostwa Powiatowego w Zawierciu na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026 - 2027

Data utworzenia dokumentu

2026-01-27

# Spis treści

Wstęp	3

Podstawa prawna	3

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	4

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	4

Osoby ze szczególnymi potrzebami	4

Analiza stanu zastanego	5

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	5

Cel i działania	7

Harmonogram realizacji	8

Dostępność architektoniczna	8

Dostępność cyfrowa	11

Dostępność informacyjno-komunikacyjna	12

Pozostałe działania	14

Szacowany koszt realizacji planu	16

Monitoring realizacji	16

Wykres	17

## Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową            i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie 
z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je

w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)

- współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- szkolenia pracowników;

- informowania o działaniach na rzecz dostępności;

- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 poz. 1411 t..j., ze zm. Dz.U. z 2024  poz.731).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną          w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 poz.1440 t.j.),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2023 poz.20 t.j.)

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz.U.2025 poz. 1684t.j.), Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zawierciu - Uchwała Nr 81/533/25 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 września 2025 r.

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

- Zarządzenie nr 77/23 Starosty Zawierciańskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

- Zarządzenie nr 25/2025 Starosty Zawierciańskiego z dnia 15 kwietnia 2025 r.    w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym 
w Zawierciu.

- Zarządzenie nr 54/25 Starosty Zawierciańskiego z dnia 9 października 2025 r.     w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Zawierciu Procedury obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

Główna siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34. Tu znajdują się wszystkie wydziały Starostwa za wyjątkiem Wydziału Komunikacji, zlokalizowany jest 
w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 15. Starostwo Powiatowe w Zawierciu jest administratorem jednej strony internetowej o adresie: www.zawiercie.powiat.pl oraz strony w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl .

Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy stosowne audyty oraz analizy.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Audyt dostępności architektonicznej.

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

  - Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu.

  - Oznakowanie napisów drzwi alfabetem Braille'a.

  - Zaplanowanie prac związanych z realizacją zakupu i instalacji windy osobowej 
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w głównej siedzibie Starostwa.

  - Zakup i montaż windy w budynku główny Starostwa - zadanie zrealizowane zostało 
w 2023 roku.

  - Zakup krzeseł ewakuacyjnych typu Falkon w ilości 4szt.  do budynku ul. Sienkiewicza 34- 4 szt., ul. Niedziałkowskiego 15 - 1 szt. w roku 2024.

  - Zainstalowanie tablic tyflograficznych z elementami wypukłymi (zarys ścian) z nadrukiem treści w alfabecie łacińskim i z tłumaczeniem na alfabet Braille'a, ul. Sienkiewicza 34 - 4 szt. , ul. Niedziałkowskiego 15 - 2 szt.- zakup w 2024 r.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Przeprowadzenie audytu stron internetowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu 
w zakresie spełniania wymagań dostępności cyfrowej- 2024 r.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Zawierciu Procedury obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie jej o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność                        i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Audyt dostępności architektonicznej.

  - Wykonanie modernizacji łazienki umiejscowionej w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34.

  - Likwidacja progów w pokojach mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego                   w Zawierciu.

  - Przebudowa Biura Obsługi Interesanta..

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Dodanie napisów do filmów na YouTube.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Informacja dotycząca wnioskowania o dostępność z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności.

  - Badanie potrzeb szkoleniowych pracowniczek i pracowników instytucji w zakresie potrzeb szkoleniowych z zakresu dostępności.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Audyt dostępności architektonicznej

Audyt dostępności architektonicznej pozwoli na ocenę stanu budynku pod względem jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na podstawie audytu powstanie raport, który pozwoli na zaplanowanie działań mających na celu poprawę dostępności architektonicznej.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-02-13

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Aktualizacja planu na rzecz poprawy dostępności w wyniku rekomendacji z audytu | koordynator ds. dostępności | 4 | 0 |

#### 2. Wykonanie modernizacji łazienki umiejscowionej w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-03-03

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Wykonanie modernizacji łazienki umiejscowionej w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34 | podmiot zewnętrzny | 24 | 50000 |

#### 3. Likwidacja progów w pokojach mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-12-03

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | likwidacja progów | administrator budynku | 24 | 1000 |

#### 4. 1.2 Przebudowa Biura Obsługi Interesanta.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-03-03

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Przebudowa Biura Obsługi Interesanta | wykonawca zewnętrzny | 24 | 50000 |

### Dostępność cyfrowa

#### 1. Dodanie napisów do filmów na YouTube

Filmy opublikowane na stronie internetowej podlegają przepisom ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Należy dodać napisy dla osób niesłyszących, o ile są niezbędne do zrozumienia treści. Dzięki temu osoby nie słyszące będą mogły zapoznać się z ich treścią.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-01-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Zamówienie usługi wykonania napisów (rozeznanie rynku, podpisanie umowy) | pracownik_czka IT | 3 | 3000 |

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Informacja dotycząca wnioskowania o dostępność z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-06-03

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | przygotowanie tekstu informacji | koordynator ds. dostępności | 2 | 0 |
| 1. 2 | wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego nagranie | komórka ds. zamówień publicznych | 3 | 3000 |
| 1. 3 | nagranie | podmiot zewnętrzny | 4 | 3000 |
| 1. 4 | umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www | komórka IT/redaktor strony www | 1 | 1500 |

### Pozostałe działania

#### 1. Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności

Cel: podnoszenie wiedzy oraz informowanie obywateli o podjętych przez instytucję działaniach w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2023-09-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | umieszczenie przygotowanych informacji na stronie www | koordynator ds. dostępności | 1 | 0 |

#### Badanie potrzeb szkoleniowych pracowniczek i pracowników instytucji w zakresie potrzeb szkoleniowych      z zakresu dostępności

Wynika z : art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. cel: analiza zapotrzebowanie na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników      w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-03-16

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | przygotowanie badania | koordynator ds. dostępności | 4 | 0 |

## Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 101 000 zł

- Dostępność cyfrowa: 3 000 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 7 500 zł

- Pozostałe działania: 0 zł

Suma szacowanych kosztów: 111 500 zł

## Monitoring realizacji

Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian  w planie. Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie                   z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.
Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Bożena Szydlik - Koordynator ds. Dostępności

Osoba zatwierdzająca plan: Teresa Mucha - Popiel - Starosta Zawierciański

## Wykres